ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  •  SCRIPTLESS SCRIPTS  •  MIMBLEWIMBLE

# DOM Scriptless Contracts

Especificação Mestra de Engenharia e Implementação v1.0 — Revisão R1

Documento técnico para implementação, revisão criptográfica e auditoria

3 de agosto de 2026

# Sumário de navegação

Links internos para as seções e subseções. O conteúdo é estático e não depende da atualização de campos do Word.

Controle do documento

Resumo executivo e decisões irreversíveis

Resultado-alvo

Decisões arquiteturais que não podem ser diluídas

Gate já respondido: Bulletproof colaborativa

Critério de pronto

1. Fundamentos e modelo conceitual

1.1 O que “Scriptless” significa neste projeto

1.2 Relação com Mimblewimble

1.3 O que é e o que não é indistinguibilidade

1.4 Limites de expressividade V1

2. Arquitetura de referência

2.1 Separação dos domínios

2.2 Crates propostos

2.3 Regra de dependências

2.4 Feature flags e hardening de build

3. Tipos criptográficos e higiene de segredos

3.1 Wrappers obrigatórios

3.2 Pontos canônicos

3.3 Geração de segredos e nonces

3.4 Registro central de tags

4. Identidades, participantes e prova de posse

4.1 Identidade de sessão

4.2 Share de blinding

4.3 Commitment agregado

5. Bulletproof colaborativa DOM

5.1 Construção específica

5.2 Transcript congelado antes da primeira rodada

5.3 Nonces Bulletproof

5.4 Rodadas

5.5 API segura do wrapper

5.6 Contrato do FFI

5.7 Testes obrigatórios da proof

6. Assinaturas agregadas e adaptor Schnorr

6.1 Não copiar MuSig2 cegamente

6.2 Estado da pré-assinatura

6.3 Verificar, adaptar e extrair

6.4 Nonce commit–reveal de assinatura

6.5 Verificação de partial signatures

6.6 Construção aditiva de dois nonces a validar na DOM

7. Contrato 2-de-2: funding, claim e refund

7.1 Objetos

7.2 Ordem segura

7.3 Gate ReadyToFund

7.4 Refund

7.5 Claim

7.6 Fee bump

8. Protocolo off-chain canônico

8.1 Envelope ScriptlessMessageV1

8.2 Digest de mensagem

8.3 Tipos de mensagem

8.4 Transcript hash

8.5 Idempotência e equivocation

9. Máquina de estados

9.1 Estados normativos

9.2 Transições e pré-condições

9.3 Abort

10. Storage, nonce vault e recuperação de crash

10.1 Modelo de persistência

10.2 Nonce Vault

10.3 CAS e concorrência

10.4 Criptografia em repouso

10.5 Crash consistency

11. Reorg e monitoramento

11.1 Projeção reversível

11.2 Regras

11.3 Monitor sem marcador on-chain

12. Recovery Capsule e backups

12.1 O que foi confirmado

12.2 Problema dos shares

12.3 Política segura provisória

13. Erros e comportamento fail-closed

14. Invariantes formais

14.0 Baseline operacional

14.1 Segurança criptográfica

14.2 Segurança financeira

14.3 Privacidade

15. Testes e verificação

15.1 Pirâmide de testes

15.2 Vetores canônicos mínimos

15.3 Property tests Rust

15.4 Crash matrix

15.5 Red team protocolar

15.6 Gate de indistinguibilidade

15.7 Gate G0 de realidade: envio DOM comum 1→1

15.8 Gate G-COVER do anonymity set de refund

16. Privacidade operacional

16.1 Observáveis restantes

16.2 Precondicionamento normativo do anonymity set de refund

16.3 Promessa correta ao usuário

17. Integração opcional com DL2P

17.1 Fronteira explícita

17.2 Aspectos reutilizáveis sem publicação

17.3 Correções DL2P que o adapter público deve respeitar

18. Plano de implementação por commits/gates

Fase 0 — Baseline e mapas reais

Fase 1 — Crypto lab

Fase 2 — Types e wire

Fase 3 — Store e Nonce Vault

Fase 4 — Shared output

Fase 5 — Funding/refund

Fase 6 — Claim adaptor

Fase 7 — hardening e promoção opcional para n-de-n

Fase 8 — Templates adicionais

19. Critérios de revisão de código

20. Checklist operacional de release

Criptografia

Protocolo

Wallet/storage

Privacidade

Auditoria

21. Decisões abertas e bloqueios explícitos

22. Apêndice A — Layouts principais

A.1 RangeProof739

A.2 Output recuperável observado

A.3 Envelope off-chain

23. Apêndice B — Esqueleto de módulo

24. Apêndice C — Ameaças e controles

25. Apêndice D — Referências e proveniência

Fontes fornecidas

Referências primárias externas

26. Apêndice E — Payloads binários canônicos V1

E.1 Definição de chain_id

E.2 ContractIntentV1 — 352 bytes

E.3 Offer e Accept

E.4 Shares

E.5 Entropia comum e Bulletproof

E.6 Templates e assinaturas

E.7 ReadyToFund, Ack e Abort

27. Apêndice F — Schema de storage e transações

F.1 Migração inicial

F.2 Transação de aceitação de mensagem

F.3 Restore seguro

F.4 Chaves e AEAD

28. Apêndice G — API pública do toolkit

G.1 Perfil contratual restrito

G.2 Política de timeout cross-chain

G.3 Eventos sem segredos

29. Conclusão normativa

# Controle do documento

Objetivo. Este documento define a arquitetura, as primitivas criptográficas, os protocolos, os formatos binários, as APIs, o armazenamento, os testes e os gates de entrega de um toolkit de Scriptless Scripts para a DOM. O produto final permite que duas ou mais partes construam, fora da blockchain, contratos multisig privados e publiquem apenas resultados que a DOM já reconhece como outputs, kernels, range proofs e assinaturas comuns.

Princípio diretor. A blockchain funciona como âncora de ordenação e liquidação. Termos, participantes, rodadas multisig, adaptor points, transcripts e condições contratuais permanecem fora dela. O caminho de sucesso não cria um tipo de transação “contrato”, não adiciona um campo “multisig” e não depende de um envelope DL2P. Essa separação implementa o objetivo conceitual dos Scriptless Scripts apresentado por Andrew Poelstra: a execução fiel do contrato produz assinaturas digitais normais, enquanto seu conteúdo não precisa ser publicado.

Status deste documento. Trata-se de especificação mestra de engenharia, não de alegação de auditoria concluída. Cada afirmação é classificada assim:

- CONFIRMADO — demonstrado por fonte fornecida, execução relatada ou formato já congelado no material DL2P.

- NORMATIVO V1 — decisão que este documento recomenda congelar para a primeira versão.

- PROPOSTO — desenho implementável que precisa ser ajustado aos nomes e APIs do repositório DOM real.

- BLOQUEADO — não deve ir a produção até que o gate indicado seja satisfeito.

- FUTURO — deliberadamente fora do escopo de segurança da V1.

Autoridade e precedência. Para a rota Scriptless privada, este documento é a especificação de integração proposta. Para consenso DL2P, os RFCs fornecidos continuam sujeitos ao Charter e às decisões HD ainda pendentes. Em caso de conflito, nenhum texto deste documento pode alterar silenciosamente bytes ou regras de consenso já ativadas: a discrepância deve virar RFC/versionamento explícito.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | DOM Scriptless Contracts — Especificação Mestra de Engenharia e Implementação v1.0 |
| Data-base | 2026-08-03 |
| Revisão | R1 — H_tag no dialeto BLAKE2b da DOM; precondicionamento HEIGHT_LOCKED; envio comum 1→1 obrigatório no Gate G0 |
| Escopo de produção V1 | 2-de-2; funding, claim, refund absoluto; adaptor Schnorr; output compartilhado; wallet e storage |
| Fora do escopo V1 | n-de-n até gate por n; m-de-n arbitrário, canais bidirecionais, DLC/oráculos, adaptor cross-curve genérico, mudança de consenso |
| Dependência crítica | Primitivas/formatos reais mapeados e envio comum 1→1 E2E verde no commit DOM alvo antes de qualquer rodada colaborativa |
| Meta de privacidade | Resultado on-chain estruturalmente indistinguível de transação DOM comum da mesma classe; refunds condicionados ao G-COVER |

# Resumo executivo e decisões irreversíveis

## Resultado-alvo

O sistema deve permitir o seguinte fluxo sem custodiante:

- participantes negociam termos e chaves fora da chain;

- cada participante conserva apenas seu share do blinding e de assinatura;

- todos constroem colaborativamente um output Pedersen e uma Bulletproof DOM comum;

- um refund já válido e duravelmente armazenado existe antes da publicação do funding;

- a condição de claim é codificada em uma adaptor signature verificável;

- o evento de liquidação produz ou revela o escalar adaptor necessário ao outro lado;

- funding, claim e refund são aceitos pelos validadores existentes como transações L1 normais;

- um observador on-chain não recebe participantes, threshold, transcript, adaptor point ou identificador de contrato.

## Decisões arquiteturais que não podem ser diluídas

| ID | Decisão normativa V1 | Consequência |
| --- | --- | --- |
| A-01 | O caminho privado usa somente objetos L1 DOM existentes. | Nenhum l2_id, operation kind, nullifier DL2P ou receipt entra no funding/claim/refund. |
| A-02 | DL2P é uma integração pública e opcional. | Bridge/registry/batch podem ser usados em outro produto, mas não podem ser vendidos como invisíveis. |
| A-03 | O primeiro release de produção suporta estritamente 2-de-2. | n-de-n só entra numa V1.x após testes por n; m-de-n exige DKG/threshold protocol auditado. |
| A-04 | O blinding agregado nunca é reconstruído. | Cada wallet guarda somente seu share cifrado; qualquer API que exporte a soma é proibida. |
| A-05 | Refund completo precede funding. | ReadyToFund só é persistido depois de validação bilateral e backup do refund. |
| A-06 | Nonces são recursos de uso único e irreversível. | Abort, crash, restore e reorg nunca tornam reutilizável um nonce que produziu material público. |
| A-07 | Transcript e ordem de participantes são congelados. | Replay, equivocation e troca de papel produzem hashes/challenges diferentes e são rejeitados. |
| A-08 | Toda saída criptográfica externa é validada localmente por todas as partes. | Coordenador não é confiável; proof, commitment, assinatura e transação final são rechecados. |
| A-09 | Nenhum unsafe novo envolve bytes de rede diretamente. | O FFI Bulletproof recebe somente buffers já decodificados, canônicos e limitados. |
| A-10 | Privacidade on-chain e anonimato de rede são requisitos distintos. | Transporte precisa de criptografia e, opcionalmente, Tor/relay; a chain sozinha não esconde metadados de rede. |
| A-11 | Todo H_tag Scriptless usa a mesma primitiva BLAKE2b-256 e o mesmo framing de domínio do stack DOM. | O preâmbulo BIP340 baseado em SHA256(tag) duplicado é proibido; tags e vetores só congelam após teste diferencial contra o backend canônico. |
| A-12 | A wallet comum cria o anonymity set do refund antes do primeiro contrato real. | Envios L1 ordinários passam a usar HEIGHT_LOCKED já satisfeito, sem atraso de fundos, por no mínimo 90 dias e 1.000 kernels confirmados antes do release Scriptless. |
| A-13 | Um envio DOM comum 1→1 em regtest é pré-requisito da engenharia colaborativa. | Nenhuma rodada BP, multisig ou adaptor entra na trilha de implementação enquanto o slate/codec/builder/verifier atual não completar o E2E fora do minerador. |

## Gate já respondido: Bulletproof colaborativa

CONFIRMADO no teste temporário relatado pelo usuário. Duas partes produziram uma prova usando dois commitments, H_DOM, blinds complementares e o mesmo entry point FFI. A prova multiparte e a single-party tiveram 739 bytes; ambas foram aceitas pelo mesmo verificador. Com Recovery Capsule, os envelopes tiveram 835 bytes e os outputs serializados 872 bytes; não houve diferença fora dos 739 bytes criptográficos da proof.

single_plain_len=739
multi_plain_len=739
plain_bp_verify_single=true
plain_bp_verify_multi=true
single_capsule_envelope_len=835
multi_capsule_envelope_len=835
single_wire_len=872
multi_wire_len=872
wire_differences_outside_proof=0
collaboration_metadata_fields=0

Esse resultado responde à pergunta central para a composição testada: colaboração não adiciona marcador on-chain. Ele não substitui um teste permanente dentro do repositório DOM, nem prova que o desenho de recuperação de shares é seguro. Os dois itens permanecem gates de release.

## Critério de pronto

O toolkit só pode ser chamado de “pronto para produção” quando:

- a implementação se integrar ao commit exato da DOM que será lançado;

- um envio DOM comum 1→1, criado pelo slate e pelo builder atuais, tiver sido recebido, confirmado, restaurado e novamente gasto em regtest;

- o backend H_tag BLAKE2b-256 e todos os vetores tiverem equivalência byte a byte com a implementação canônica da DOM;

- vetores canônicos, testes diferenciais, fuzzing e fault injection estiverem verdes;

- refund-before-funding estiver demonstrado sob crash e restore;

- o precondicionamento HEIGHT_LOCKED estiver ativo por pelo menos 90 dias contínuos e houver ao menos 1.000 kernels comuns confirmados antes do primeiro funding Scriptless de produção;

- nonces não puderem ser reutilizados por rollback de banco ou reorg;

- adaptor signing tiver revisão independente e teste de extração em todos os casos de paridade;

- a rota on-chain não carregar campos Scriptless/DL2P;

- uma auditoria externa cobrir criptografia, protocolo, wallet, storage e privacidade operacional.

# 1. Fundamentos e modelo conceitual

## 1.1 O que “Scriptless” significa neste projeto

Um Scriptless Script desloca a condição contratual da linguagem de script da blockchain para uma interação criptográfica. A chain verifica apenas o que já verificaria: compromissos, conservação monetária, range proofs e assinaturas. As partes verificam o contrato por meio de transcripts, pré-assinaturas e segredos condicionais.

Na forma mais simples, uma assinatura Schnorr sobre mensagem m e chave pública X=xG usa nonce k, ponto R=kG, desafio e=H(R || X || m) e escalar:

s=k+ex (mod q)

O verificador aceita quando:

sG=R+eX

Uma adaptor signature introduz um ponto público T=tG. Pela convenção adotada neste documento:

R=R+T

s=k+ex

e a pré-assinatura é verificada por:

sG=R+eX−T

Quem conhece t completa a assinatura:

s=s+t

Depois que R,s aparece, quem guardou s extrai:

t=s−s (mod q)

NORMATIVO V1. Esta convenção de sinais deve ser congelada em vetores. Não misturar documentação que use R-T, s-t ou outra convenção sem uma conversão explícita e testada.

## 1.2 Relação com Mimblewimble

Em uma transação MW, valores são escondidos em compromissos Pedersen. Usando a convenção DOM observada no material de Bulletproof:

C=vH+rG

v é o valor, r é o blinding, G e H são geradores independentes. A diferença algébrica entre blinds de outputs e inputs determina o excesso do kernel, cuja chave Schnorr autentica a transação. Isso permite que uma assinatura normal represente o acordo coletivo sem publicar um script.

Para um output compartilhado por n partes:

r=i=1nri (mod q)

C=vH+i=1nriG

Cada participante conhece r_i, mas ninguém precisa conhecer r. O contrato é seguro somente enquanto nenhum subsistema — log, backup, recovery, debug ou API — reconstrói esse total.

## 1.3 O que é e o que não é indistinguibilidade

Indistinguibilidade estrutural on-chain significa que as duas construções usam o mesmo tipo, codec, tamanho permitido, feature existente e verificador. Bytes de assinaturas e proofs não precisam coincidir: duas execuções single-party com nonces diferentes também geram bytes diferentes.

O requisito V1 é:

parse(single) == parse(collaborative) na mesma gramática
len(single.proof) == len(collaborative.proof) == 739
verify(single) == verify(collaborative) == true
campos_fora_da_proof(single) e campos_fora_da_proof(collaborative)
  pertencem à mesma distribuição/formato e não possuem marcador de colaboração

Isso não garante anonimato de rede, nem impede análise temporal, amount correlation, comportamento de fees, uso raro de uma feature de timelock ou presença observável de uma Recovery Capsule. “Mesma classe” só protege privacidade quando a classe contém uma população ordinária relevante: reutilizar HEIGHT_LOCKED evita inventar um marcador, mas um refund continua classificável se quase ninguém além de refunds usar a feature. Por isso o anonymity set ativo de §16.2 é requisito de release, não simples disclosure.

## 1.4 Limites de expressividade V1

| Classe | V1 | Razão |
| --- | --- | --- |
| 2-de-2 | Suportada | Compartilhamento aditivo, refund e adaptor simples. |
| n-de-n | V1.x, após gate por n | A soma aditiva é promissora, mas sucesso com duas partes não prova segurança/robustez para cada n. |
| m-de-n arbitrário | FUTURO | Exige DKG, resharing, identificação/penalização e threshold Schnorr auditado. |
| Atomic swap mesma curva | Suportável por template | O mesmo escalar adaptor pode ser verificado nos dois domínios. |
| Atomic swap cross-curve | BLOQUEADO por backend específico | Requer DLEQ/VES ou construção cross-curve; não basta copiar um escalar. |
| Escrow com timeout absoluto | Suportado | Refund preassinado + kernel de altura já existente, condicionado à DOM real. |
| Canal bidirecional | FUTURO | Precisa de locks relativos/NRD ou revogação segura e fee strategy contínua. |
| DLC/oráculo | FUTURO | Precisa de oracle adaptor signatures, nonce policy e análise de collusion. |

# 2. Arquitetura de referência

## 2.1 Separação dos domínios

Aplicações/Wallet
  └─ dom-scriptless-wallet
       ├─ dom-scriptless-protocol
       ├─ dom-scriptless-crypto
       ├─ dom-scriptless-types
       ├─ dom-scriptless-store
       ├─ dom-scriptless-transport
       └─ dom-scriptless-chain-adapter ──► DOM L1 comum

Integração pública opcional
  └─ dom-scriptless-dl2p-adapter ──► envelopes/registry/bridge DL2P

O adapter DL2P é uma fronteira de privacidade. A sua utilização deve exigir consentimento explícito e apresentar ao usuário que l2_id, kind, valores de principal, roots e vínculos bridge podem ser observáveis.

## 2.2 Crates propostos

| Crate | Responsabilidade | Dependências proibidas |
| --- | --- | --- |
| dom-scriptless-types | Tipos, enums, codecs canônicos e limits. | RNG, rede, banco, FFI. |
| dom-scriptless-crypto | Scalars/points, hash-to-scalar, PoK, multisig/adaptor, wrapper BP MPC. | Relógio, storage, transporte. |
| dom-scriptless-protocol | Máquinas de estado e policy gates. | RPC direto, UI, banco concreto. |
| dom-scriptless-store | Sessões cifradas, nonce vault, CAS, journal. | Regras de consenso. |
| dom-scriptless-transport | Framing, autenticação, replay protection e transports. | Segredos de assinatura persistentes. |
| dom-scriptless-chain-adapter | Builder/verificador usando APIs DOM existentes. | Tipos DL2P na rota privada. |
| dom-scriptless-wallet | Orquestração, UX, monitoring e backup. | unsafe, consenso duplicado. |
| dom-scriptless-testkit | G0 plain-transfer, vetores, peers maliciosos, crash harness e regtest. | Código de produção ativável. |
| dom-scriptless-dl2p-adapter | Conversão explícita para operações DL2P públicas. | Dependência reversa do core. |

## 2.3 Regra de dependências

types <- crypto <- protocol <- wallet
  ^         ^          ^         ^
  |         |          |         |
transport  chain      store    application

dom-scriptless-crypto nunca chama o banco. O storage não calcula desafios criptográficos. O chain adapter não interpreta mensagens de rede. Essa divisão é importante porque os bugs mais graves surgem quando retry/rollback de negócio recria material de nonce ou quando um decoder entrega buffers não verificados ao FFI.

## 2.4 Feature flags e hardening de build

[features]
default = ["std"]
std = []
ffi-bulletproof = []
dangerous-test-only = []
dl2p-public-adapter = []

[lints.rust]
unsafe_code = "forbid"

[lints.clippy]
unwrap_used = "deny"
expect_used = "deny"
panic = "deny"
integer_arithmetic = "warn"

O crate FFI pode usar um módulo isolado com unsafe permitido localmente, documentado por invariantes de ponteiro e coberto por subprocess fuzzing. A feature dangerous-test-only jamais entra em release e serve somente para injetar nonces/vetores determinísticos.

# 3. Tipos criptográficos e higiene de segredos

## 3.1 Wrappers obrigatórios

Não expor [u8;32] cru para distinguir segredo, escalar público, hash e nonce. Um esqueleto Rust:

use zeroize::{Zeroize, ZeroizeOnDrop};

#[derive(Zeroize, ZeroizeOnDrop)]
pub struct SecretScalar([u8; 32]);

#[derive(Clone, Copy, Eq, PartialEq)]
pub struct PublicScalar([u8; 32]);

#[derive(Clone, Copy, Eq, PartialEq, Ord, PartialOrd, Hash)]
pub struct Hash32(pub [u8; 32]);

#[derive(Clone, Copy, Eq, PartialEq)]
pub struct CompressedPoint33(pub [u8; 33]);

impl SecretScalar {
    pub fn parse_canonical(bytes: [u8; 32]) -> Result<Self, CryptoError> {
        let scalar = backend::scalar_from_be(bytes)
            .ok_or(CryptoError::NonCanonicalScalar)?;
        if bool::from(scalar.is_zero()) {
            return Err(CryptoError::ZeroScalar);
        }
        Ok(Self(bytes))
    }

    pub fn expose_to_backend<R>(
        &self,
        f: impl FnOnce(&backend::Scalar) -> R,
    ) -> Result<R, CryptoError> {
        let mut scalar = backend::scalar_from_be(self.0)
            .ok_or(CryptoError::CorruptSecretStore)?;
        let out = f(&scalar);
        scalar.zeroize();
        Ok(out)
    }
}

PROPOSTO. Adequar endianness ao backend DOM real. Nunca inferir que k256, secp256k1-zkp e o codec DOM usam a mesma representação interna; conversão deve ocorrer por funções explícitas e vetores diferenciais.

## 3.2 Pontos canônicos

Todo ponto recebido deve:

- ter exatamente 33 bytes SEC1 comprimidos, quando esse for o formato DOM;

- usar prefixo permitido;

- decodificar no grupo correto;

- não ser infinito;

- reserializar para bytes idênticos;

- satisfazer qualquer regra adicional de paridade/canonicalization do verificador DOM.

pub fn decode_point_exact(bytes: &[u8]) -> Result<backend::Point, CryptoError> {
    let encoded: [u8; 33] = bytes.try_into()
        .map_err(|_| CryptoError::InvalidPointLength)?;
    let point = backend::decode_compressed(encoded)
        .ok_or(CryptoError::InvalidPoint)?;
    if bool::from(point.is_identity()) {
        return Err(CryptoError::PointAtInfinity);
    }
    if backend::encode_compressed(&point) != encoded {
        return Err(CryptoError::NonCanonicalPoint);
    }
    Ok(point)
}

## 3.3 Geração de segredos e nonces

Segredos persistentes usam o CSPRNG do sistema e, quando possível, hardware RNG misturado. Nonces de assinatura usam derivação robusta com aleatoriedade fresca, contexto completo e chave secreta, seguindo a disciplina de protocolos Schnorr modernos. A API nunca aceita nonce fornecido pela aplicação em build de produção.

pub struct NonceContext<'a> {
    pub domain: &'a [u8],
    pub chain_id: &'a [u8; 32],
    pub session_id: &'a [u8; 32],
    pub participant_id: &'a [u8; 32],
    pub purpose: NoncePurpose,
    pub message_digest: &'a [u8; 32],
    pub transcript_hash: &'a [u8; 32],
    pub retry_counter: u64,
}

pub fn derive_secret_nonce(
    signing_share: &SecretScalar,
    aux_rand: [u8; 32],
    ctx: NonceContext<'_>,
) -> Result<SecretScalar, CryptoError> {
    let preimage = encode_nonce_context_exact(&ctx)?;
    let wide = keyed_expand(
        b"DOM:scriptless-secret-nonce:v1",
        signing_share,
        &aux_rand,
        &preimage,
        64,
    )?;
    scalar_reduce_nonzero(wide)
}

retry_counter não autoriza recalcular o mesmo slot depois de publicação. Ele só trata a probabilidade desprezível de redução a zero antes de qualquer material deixar o processo.

## 3.4 Registro central de tags

Tags propostas; devem ser registradas e congeladas em um único módulo:

| Tag ASCII | Uso |
| --- | --- |
| DOM:scriptless-session-id:v1 | Identificador de sessão derivado de entropia e participantes. |
| DOM:scriptless-message:v1 | Assinatura/autenticação de mensagem off-chain. |
| DOM:scriptless-transcript:v1 | Hash acumulado do transcript. |
| DOM:scriptless-participant:v1 | ID de participante. |
| DOM:scriptless-share-pop:v1 | Proof of knowledge do share de blinding/chave. |
| DOM:scriptless-nonce-commit:v1 | Commitment de nonce público. |
| DOM:scriptless-sig-nonce-bind:v1 | Binding factor dos dois nonces Schnorr agregados. |
| DOM:scriptless-bp-common-commit:v1 | Commitment da contribuição secreta do common nonce BP. |
| DOM:scriptless-bp-common-joint:v1 | Combinação ordenada das contribuições secretas BP. |
| DOM:scriptless-bp-common-nonce:v1 | Nonce comum Bulletproof MPC. |
| DOM:scriptless-contract-id:v1 | Identificador local do contrato. |
| DOM:scriptless-template:v1 | Commitment a template de transação. |
| DOM:scriptless-chain-id:v1 | Identificador de rede no Apêndice E. |
| DOM:scriptless-terms:v1 | Commitment aos termos finais aceitos. |

Labels de KDF/AEAD ficam em registro separado e não são automaticamente chamadas de H_tag: DOM:scriptless-secret-nonce:v1, DOM:scriptless-store:v1, DOM:scriptless-store-record:v1, DOM:scriptless-store-tombstone:v1 e DOM:scriptless-store-backup:v1. O challenge da assinatura/adaptor do kernel não ganha uma tag Scriptless: ele deve chamar o dom_kernel_challenge nativo byte a byte; se isso não puder ser demonstrado em SC-AD0, a adaptor signature permanece bloqueada.

NORMATIVO V1 — não criar um segundo dialeto de hash. As tags acima só podem ser congeladas depois que o Gate G0 localizar a função BLAKE2b-256 canônica usada pela DOM em challenges e derivações e expuser um adapter byte-idêntico. É expressamente proibido usar a construção BIP340 SHA256(tag) || SHA256(tag) || mensagem, bem como trocar apenas SHA256 por BLAKE2b mantendo a duplicação. Também é proibido instanciar diretamente uma biblioteca BLAKE2b genérica no módulo Scriptless: personalization, framing da tag, comprimento, ordem dos campos e endianness devem ser exatamente os do backend DOM mapeado.

As fontes fornecidas congelam BLAKE2b-256 e digest de 32 bytes, mas não congelam o framing da tag, personalization, salt/key nem uma API streaming. Portanto o código abaixo é PROPOSTO como fronteira de integração one-shot; ele não inventa um HashState que talvez não exista:

pub const MAX_TAGGED_PREIMAGE: usize = 16 * 1024;

pub trait CanonicalDomHashBackend {
    /// Deve delegar ao H_tag BLAKE2b-256 canônico mapeado no Core DOM.
    fn h_tag(tag_ascii: &'static [u8], encoded_preimage: &[u8])
        -> Result<[u8; 32], CryptoError>;

    /// Mesma disciplina DOM para redução/rejection e tratamento de zero.
    fn h_to_scalar_nonzero(tag_ascii: &'static [u8], encoded_preimage: &[u8])
        -> Result<backend::Scalar, CryptoError>;
}

pub struct TaggedPreimage {
    fields: BoundedBytes<MAX_TAGGED_PREIMAGE>,
}

impl TaggedPreimage {
    pub fn new() -> Self {
        Self { fields: BoundedBytes::new() }
    }

    pub fn fixed<const N: usize>(mut self, bytes: &[u8; N]) -> Result<Self, EncodeError> {
        self.fields.try_extend_from_slice(bytes)?;
        Ok(self)
    }

    pub fn var(mut self, bytes: &[u8]) -> Result<Self, EncodeError> {
        let len = u32::try_from(bytes.len()).map_err(|_| EncodeError::LengthOverflow)?;
        self.fields.try_extend_from_slice(&len.to_le_bytes())?;
        self.fields.try_extend_from_slice(bytes)?;
        Ok(self)
    }

    pub fn count(mut self, count: usize) -> Result<Self, EncodeError> {
        let count = u32::try_from(count).map_err(|_| EncodeError::LengthOverflow)?;
        self.fields.try_extend_from_slice(&count.to_le_bytes())?;
        Ok(self)
    }

    pub fn finalize<B: CanonicalDomHashBackend>(self, tag: DomainTag)
        -> Result<Hash32, CryptoError>
    {
        Ok(Hash32(B::h_tag(tag.as_ascii(), self.fields.as_slice())?))
    }
}

pub fn tagged_scalar_nonzero<B: CanonicalDomHashBackend>(
    tag: DomainTag,
    preimage: &TaggedPreimage,
) -> Result<backend::Scalar, CryptoError> {
    B::h_to_scalar_nonzero(tag.as_ascii(), preimage.fields.as_slice())
}

DomainTag é um enum fechado gerado do registro docs/HASH_DOMAINS.md; as_ascii() retorna exatamente os bytes registrados. Tags devem ser ASCII, case-sensitive, sem NUL, sem Unicode, sem normalização e sem concatenação em runtime. A API não aceita string arbitrária. Usar fixed() apenas quando o tamanho é fixo pela gramática; campos variáveis carregam comprimento u32 little-endian e listas carregam count antes dos elementos. Essa codificação de campos é aplicada como o preimage de mensagem do backend DOM; ela não redefine a incorporação da tag.

O digest deve ser BLAKE2b configurado nativamente para 32 bytes; BLAKE2s-256 e BLAKE2b-512 truncado são dialetos diferentes e entram nos vetores negativos. A conversão hash→scalar também não pode ser presumida: redução modular, byte order, rejection sampling, tratamento de zero e contador de retry pertencem ao registro G0.

O Gate G0 deve produzir, para o commit alvo, um registro com: caminho arquivo:função do BLAKE2b-256 canônico, tamanho de digest de 32 bytes, framing exato da tag, eventual personalization/salt/key, endianness, redução hash-to-scalar, preimage de cada vetor e digest esperado. Se o Core DOM não possuir uma única função H_tag canônica, o gate para: primeiro se escreve e ratifica a definição byte-exata; nenhum vetor Scriptless nasce antes disso. Só depois do registro e do teste diferencial abaixo as tags passam de PROPOSTO para congeladas:

#[test]
fn every_scriptless_domain_matches_dom_blake2b_backend() {
    for vector in canonical_hash_domain_vectors() {
        let got = TaggedPreimage::new()
            .fixed(&vector.fixed_prefix)
            .unwrap()
            .var(&vector.variable_field)
            .unwrap()
            .finalize::<DomCoreBackend>(vector.tag)
            .unwrap();

        let expected = backend::canonical_dom_hash_exact(
            vector.tag.as_ascii(),
            &vector.encoded_fields,
        );
        assert_eq!(got, expected, "domain {} drifted", vector.tag.name());
    }
}

O CI deve falhar se Sha256, SHA256(tag) ou duplicação de tag_hash aparecerem no módulo tags.rs/adapter H_tag; usos de SHA em funções não relacionadas não são banidos por essa regra. Alterar algoritmo, framing ou tag depois do freeze exige versão de domínio nova e vetores novos; nunca se sobrescreve um vetor publicado.

# 4. Identidades, participantes e prova de posse

## 4.1 Identidade de sessão

Cada participante possui uma chave de identidade de transporte distinta das chaves de spending. O participant_id é:

participant_id = H_tag(
  "DOM:scriptless-participant:v1",
  chain_id || identity_public_key_33
)

O session_id é criado pelo iniciador antes da primeira mensagem, usando 32 bytes de CSPRNG. O responder acrescenta entropia própria ao terms_hash e às sessões criptográficas, mas o identificador estável não muda no meio do framing:

session_id = H_tag(
  "DOM:scriptless-session-id:v1",
  version_u16_le || chain_id || initiator_nonce_32 ||
  initiator_participant_id || contract_kind_u16_le
)

Depois do Accept, terms_hash vincula session_id, responder_nonce_32, roster, papéis, valor, payouts, fees, timeouts e recovery policy. Ordenação é lexicográfica por participant_id, mas papéis continuam campos separados. Duplicatas são rejeitadas. A ordem não pode ser alterada depois de TermsCommitted.

## 4.2 Share de blinding

Cada participante escolhe r_i e publica R_i=r_iG. Para impedir contribuição sem conhecimento e ataques de ponto malformado, envia PoK Schnorr:

context_i = H_tag(
  "DOM:scriptless-share-pop:v1",
  chain_id || session_id || participant_id || role_u8 ||
  participant_index_u16_le || R_i || terms_hash || capsule_hash
)

Prover:

a <-$ Z_q
A = aG
c = H_to_scalar(tag, context_i || R_i || A)
z = a + c r_i mod q
PoK_i = A || z

Verificar:

zG == A + cR_i

O nonce a é uso único, apagado após gerar z; PoK não reutiliza nonce de assinatura ou Bulletproof.

pub struct ShareProofV1 {
    pub announcement: CompressedPoint33,
    pub response: PublicScalar,
}

pub fn verify_share_pop(
    share_point: CompressedPoint33,
    proof: &ShareProofV1,
    context: &[u8],
) -> Result<(), CryptoError> {
    let r = decode_point_exact(&share_point.0)?;
    let a = decode_point_exact(&proof.announcement.0)?;
    let z = backend::decode_scalar_canonical(proof.response.0)
        .ok_or(CryptoError::NonCanonicalScalar)?;
    let c = hash_to_scalar_nonzero(
        b"DOM:scriptless-share-pop:v1",
        &[context, &share_point.0, &proof.announcement.0],
    )?;
    if backend::generator_mul(z) != a + r * c {
        return Err(CryptoError::InvalidShareProof);
    }
    Ok(())
}

## 4.3 Commitment agregado

Depois de validar todas as PoKs:

R_total = Σ R_i
C = vH + R_total

Rejeitar R_total ou C no infinito e qualquer commitment que não atravesse o bridge SEC1 DOM de forma byte-idêntica. O valor v não entra em logs e só aparece cifrado no estado de sessão.

# 5. Bulletproof colaborativa DOM

BLOQUEADO ATÉ G0. O resultado temporário confirma viabilidade criptográfica, mas sua integração permanente só começa depois que o mesmo commit-base provar o envio comum 1→1 completo de §15.7. A Bulletproof colaborativa não pode mascarar um builder/slate/scanner basal que nunca foi exercitado ponta a ponta.

## 5.1 Construção específica

A proof DOM agrega dois commitments para provar o intervalo usando um valor complementar:

values = [v, MAX_PROVABLE_VALUE - v]
blinds_total = [r, -r]

Cada participante i fornece:

blinds_i = [r_i, -r_i]

porque:

Σ (-r_i) = -(Σ r_i)

CONFIRMADO na execução relatada. A combinação multiparte × dois commitments × H_DOM gerou proof de 739 bytes e foi aceita pelo verificador DOM existente.

## 5.2 Transcript congelado antes da primeira rodada

O seguinte BpStatementV1 precisa estar byte a byte congelado antes de BPRound1:

pub struct BpStatementV1 {
    pub chain_id: [u8; 32],
    pub session_id: [u8; 32],
    pub participant_ids: Vec<[u8; 32]>,
    pub value_noms: u64,
    pub max_provable_value: u64,
    pub value_generator: [u8; 33],
    pub commitment_shares: Vec<[u8; 33]>,
    pub aggregate_commitment: [u8; 33],
    pub recovery_binding_hash: [u8; 32],
    pub proof_bits: u8,
}

proof_bits=64, participant_ids e commitment_shares têm a mesma ordem e o valor nunca excede MAX_PROVABLE_VALUE. recovery_binding_hash é o hash dos bytes exatos passados como extra_commit; se não houver capsule, usa o sentinel definido no codec, não um None ambíguo.

## 5.3 Nonces Bulletproof

Há dois conceitos diferentes:

- common_nonce: secreto, igual para todas as partes e obtido de entropia conjunta commit–reveal;

- private_nonce_i: aleatório, secreto e de uso único por participante/sessão.

O common_nonce é material sensível de rewind no backend Bulletproof analisado. Ele não pode ser derivado somente de commitment, valor, capsule hash ou outros dados públicos, nem pode aparecer em logs, telemetria ou para um coordenador que não seja participante. Cada parte gera q_i aleatório e primeiro publica apenas um commitment:

q_i <- CSPRNG(32)
c_i = H_tag(
  "DOM:scriptless-bp-common-commit:v1",
  chain_id || session_id || participant_id || q_i
)

depois que todos os c_i estiverem aceitos:
  revelar q_i somente no canal E2E entre participantes

joint_secret = H_tag(
  "DOM:scriptless-bp-common-joint:v1",
  session_id || ordered(participant_id || q_i)
)

common_nonce = hash_to_scalar(
  "DOM:scriptless-bp-common-nonce:v1",
  encode(BpStatementV1) || joint_secret
)

Nenhum reveal ocorre antes de todos os commitments. Abort depois de qualquer commitment/reveal aposenta a sessão criptográfica e os respectivos materiais. q_i, joint_secret e common_nonce ficam somente em memória protegida ou storage cifrado de curta duração e são zeroizados após finalização. Selective abort pode causar DoS, mas não autoriza reutilizar contributions na mesma sessão.

O private nonce não deve ser derivado somente do common nonce. Ele usa CSPRNG + contexto + segredo local e entra no Nonce Vault antes de seu commitment público ser enviado.

## 5.4 Rodadas

### Rodada 0A — coin-toss do common nonce

Todos trocam c_i; só depois trocam q_i pelo canal E2E e conferem os commitments. Um relay/coordenador não participante encaminha ciphertexts e jamais recebe plaintext. Divergência, duplicata, reveal antecipado ou ausência aposenta a sessão.

### Rodada 0B — commitments dos shares públicos de prova

Para evitar escolha adaptativa, cada lado primeiro envia hashes dos dados públicos de rodada que revelará. Se a FFI só produz T1_i/T2_i junto com o uso do private nonce, a aplicação gera localmente, persiste o estado PublicCommitted, envia:

h_i = H_tag(
  "DOM:scriptless-nonce-commit:v1",
  session_id || participant_id || "bp-r1" || T1_i || T2_i
)

e só revela depois de receber todos os commitments.

### Rodada 1 — T1/T2

Cada parte revela T1_i,T2_i. Todas verificam commitments, pontos canônicos e ordem, então calculam:

T1 = Σ T1_i
T2 = Σ T2_i

### Rodada 2 — tau_x

Cada parte chama a fase de share com os mesmos bytes de statement, common nonce, private nonce, T1, T2, values e blinds locais, produzindo tau_x_i. Verificar scalar canônico e agregar:

tau_x = Σ tau_x_i

### Rodada 3 — finalização

Qualquer parte pode chamar a fase final. Todas exigem:

- retorno FFI de sucesso;

- proof com exatamente 739 bytes;

- bp_verify/verify_with_extra_commit existente retornando sucesso;

- commitment e envelope final iguais aos acordados;

- serialização on-chain parseável pelo codec normal.

## 5.5 API segura do wrapper

pub trait CollaborativeRangeProof {
    fn round1(
        &self,
        statement: &BpStatementV1,
        local: &LocalBpSecrets,
    ) -> Result<BpRound1Share, BpError>;

    fn round2(
        &self,
        statement: &BpStatementV1,
        local: &LocalBpSecrets,
        aggregate_r1: &AggregateBpRound1,
    ) -> Result<BpRound2Share, BpError>;

    fn finalize(
        &self,
        statement: &BpStatementV1,
        aggregate_r1: &AggregateBpRound1,
        aggregate_r2: &AggregateBpRound2,
    ) -> Result<RangeProof739, BpError>;

    fn verify_final(
        &self,
        statement: &BpStatementV1,
        proof: &RangeProof739,
    ) -> Result<(), BpError>;
}

pub struct RangeProof739([u8; 739]);

impl TryFrom<&[u8]> for RangeProof739 {
    type Error = BpError;
    fn try_from(bytes: &[u8]) -> Result<Self, Self::Error> {
        Ok(Self(bytes.try_into().map_err(|_| BpError::WrongProofLength)?))
    }
}

LocalBpSecrets não implementa Clone, Debug, Serialize ou comparação. Após produzir o último share, o private nonce é marcado Consumed antes da mensagem deixar o processo.

## 5.6 Contrato do FFI

O wrapper isolado precisa documentar, para cada ponteiro:

- origem e lifetime;

- tamanho exato;

- alinhamento;

- se pode ser nulo em cada fase;

- valor de n_commits=2 e nbits=64;

- generator H_DOM convertido e reserializado;

- retorno esperado;

- zeroização de buffers temporários.

fn checked_ffi_call(args: &ValidatedBpFfiArgs<'_>) -> Result<(), BpError> {
    // SAFETY: todos os slices foram convertidos para arrays de tamanho fixo;
    // os pontos foram parseados e reserializados canonicamente; scratch/context
    // pertencem a esta chamada; nenhum ponteiro deriva diretamente de bytes de rede.
    let rc = unsafe { ffi::secp256k1_bulletproof_rangeproof_prove(/* ... */) };
    if rc != 1 {
        return Err(BpError::BackendRejected);
    }
    Ok(())
}

## 5.7 Testes obrigatórios da proof

Matriz mínima permanente:

- v igual a 0, 1, limite−1 e limite;

- 1.000 valores/shares aleatórios;

- 2, 3 e N máximo de participantes;

- soma de blinds zero e pontos inválidos;

- T1/T2/tau_x adulterados;

- participante duplicado, omitido e reordenado;

- H_DOM alterado;

- extra_commit alterado em um bit entre rodadas;

- proof truncada, aumentada e bit-flipped;

- SEC1 infinito/não canônico;

- retorno zero em qualquer fase;

- subprocess fuzz para proteger o processo principal contra abort/segfault;

- comparação single/multi: mesmo tipo, tamanho, verificador e bytes externos à proof.

# 6. Assinaturas agregadas e adaptor Schnorr

## 6.1 Não copiar MuSig2 cegamente

MuSig2 é referência importante para prevenção de rogue-key e disciplina de nonce, mas o excesso de kernel MW é amarrado algebricamente aos commitments. A engenharia deve mapear as primitivas aggsig/Schnorr já existentes na DOM e demonstrar que a agregação mantém a equação de balanço. Trocar o esquema de assinatura ou o formato de kernel por uma biblioteca externa alteraria consenso ou verificabilidade.

NORMATIVO V1. Usar a assinatura final DOM existente e endurecer a coreografia off-chain com:

- PoK de share;

- ordem fixa;

- nonce commit–reveal;

- binding de nonce e challenge ao transcript/template;

- verificação de cada partial signature;

- zeroização/tombstone antes de exportar partial;

- verificação final por todos.

## 6.2 Estado da pré-assinatura

pub struct AdaptorStatementV1 {
    pub chain_id: [u8; 32],
    pub session_id: [u8; 32],
    pub template_hash: [u8; 32],
    pub aggregate_excess: [u8; 33],
    pub adaptor_point: [u8; 33],
    pub aggregate_nonce_hat: [u8; 33],
    pub message_digest: [u8; 32],
}

pub struct AdaptorPreSignatureV1 {
    pub nonce_hat: [u8; 33],
    pub scalar_hat: [u8; 32],
}

O message_digest deve ser exatamente a mensagem que o verificador de kernel DOM assina; não criar um digest paralelo que omita fee, lock height ou excesso.

## 6.3 Verificar, adaptar e extrair

pub fn verify_adaptor_presignature(
    stmt: &AdaptorStatementV1,
    pre: &AdaptorPreSignatureV1,
) -> Result<(), AdaptorError> {
    if pre.nonce_hat != stmt.aggregate_nonce_hat {
        return Err(AdaptorError::StatementMismatch);
    }
    let x = decode_point_exact(&stmt.aggregate_excess)?;
    let t = decode_point_exact(&stmt.adaptor_point)?;
    let r_hat = decode_point_exact(&pre.nonce_hat)?;
    let s_hat = decode_scalar_exact_nonzero(&pre.scalar_hat)?;
    let e = dom_kernel_challenge(&r_hat, &x, &stmt.message_digest)?;
    let lhs = backend::generator_mul(s_hat);
    let rhs = r_hat + x * e - t;
    if lhs != rhs {
        return Err(AdaptorError::InvalidPreSignature);
    }
    Ok(())
}

pub fn adapt(
    stmt: &AdaptorStatementV1,
    pre: &AdaptorPreSignatureV1,
    secret: &SecretScalar,
) -> Result<DomKernelSignature, AdaptorError> {
    verify_adaptor_presignature(stmt, pre)?;
    let t = secret.expose_to_backend(|s| *s)?;
    if backend::generator_mul(t) != decode_point_exact(&stmt.adaptor_point)? {
        return Err(AdaptorError::WrongAdaptorSecret);
    }
    let s_hat = decode_scalar_exact_nonzero(&pre.scalar_hat)?;
    let s = scalar_add_checked(s_hat, t)?;
    let signature = DomKernelSignature::from_parts(pre.nonce_hat, s)?;
    dom_verify_kernel_signature(&stmt.message_digest, &stmt.aggregate_excess, &signature)?;
    Ok(signature)
}

pub fn extract(
    stmt: &AdaptorStatementV1,
    pre: &AdaptorPreSignatureV1,
    final_sig: &DomKernelSignature,
) -> Result<SecretScalar, AdaptorError> {
    verify_adaptor_presignature(stmt, pre)?;
    dom_verify_kernel_signature(
        &stmt.message_digest,
        &stmt.aggregate_excess,
        final_sig,
    )?;
    if final_sig.nonce_bytes() != pre.nonce_hat {
        return Err(AdaptorError::NonceMismatch);
    }
    let t = scalar_sub_exact(final_sig.scalar(), pre.scalar_hat)?;
    if backend::generator_mul(t) != decode_point_exact(&stmt.adaptor_point)? {
        return Err(AdaptorError::ExtractionMismatch);
    }
    SecretScalar::from_backend(t)
}

BLOQUEADO. Se a assinatura DOM normaliza R, X ou s por paridade/negação, as fórmulas devem incorporar o fator de sinal exato. O gate é um vetor que percorra todos os casos de paridade e confirme verify → adapt → verify → extract → T.

## 6.4 Nonce commit–reveal de assinatura

Cada participante cria nonce local k_i, publica apenas:

nonce_commit_i = H_tag(
  "DOM:scriptless-nonce-commit:v1",
  session_id || participant_id || purpose || K_i || template_hash || T
)

Depois de receber todos os commitments, revela K_i=k_iG. A agregação exata de R, inclusão de T e challenge seguem a convenção congelada. Uma mudança em qualquer K_i, T, excesso ou mensagem reinicia a sessão com novos nonces, nunca reutilizando os antigos.

## 6.5 Verificação de partial signatures

Para uma agregação aditiva simples, cada partial deve ser verificada contra o share/chave correspondente e o desafio coletivo. A equação concreta depende do esquema DOM; a API impõe o contrato:

pub trait DomAggregateSigner {
    fn nonce_commit(&mut self, ctx: &SigningContext) -> Result<NonceCommitment, SignError>;
    fn nonce_reveal(&mut self, all: &[NonceCommitment]) -> Result<PublicNonce, SignError>;
    fn partial_sign(
        &mut self,
        aggregate: &AggregateSigningStatement,
    ) -> Result<PartialSignature, SignError>;
    fn verify_partial(
        &self,
        participant: &Participant,
        aggregate: &AggregateSigningStatement,
        partial: &PartialSignature,
    ) -> Result<(), SignError>;
    fn aggregate_final(
        &self,
        aggregate: &AggregateSigningStatement,
        partials: &[PartialSignature],
    ) -> Result<DomKernelSignature, SignError>;
}

Nenhum coordenador pode aceitar uma partial sem saber qual participante, nonce reveal, template e transcript a produziram.

## 6.6 Construção aditiva de dois nonces a validar na DOM

O ponto de partida recomendado usa duas componentes de nonce por parte, aproveitando a disciplina de binding do MuSig2 sem ponderar arbitrariamente os shares de excesso MW. Para participante i:

(k_i1, k_i2) <- nonces secretos independentes
R_i1 = k_i1 G
R_i2 = k_i2 G

commit_i = H_tag(
  "DOM:scriptless-nonce-commit:v1",
  chain_id || session_id || participant_id || purpose ||
  template_hash || R_i1 || R_i2 || adaptor_point
)

Depois de todos os commitments e reveals, calcula-se um binding factor coletivo:

b = H_to_scalar(
  "DOM:scriptless-sig-nonce-bind:v1",
  chain_id || session_id || purpose || template_hash ||
  ordered(X_i) || ordered(R_i1 || R_i2) || adaptor_point
)

R_i = R_i1 + b R_i2
R   = Σ R_i
R_hat = R + T                 // para adaptor; T=identity é proibido
e = DOM_kernel_challenge(R_hat, X, kernel_message)
s_i_hat = k_i1 + b k_i2 + e x_i

Cada partial é verificável:

s_i_hat G == R_i + e X_i

E a soma satisfaz a convenção deste documento:

s_hat G == R + eX == R_hat + eX - T

Quem possui t publica s=s_hat+t, obtendo sG=R_hat+eX. Para assinatura não-adaptada, omitir o tweak e usar R_hat=R.

pub fn verify_partial_two_nonce(
    share: &ExcessSharePublic,
    nonces: &RevealedNoncePair,
    binding: backend::Scalar,
    challenge: backend::Scalar,
    partial: &PublicScalar,
) -> Result<(), SignError> {
    let x_i = decode_point_exact(&share.point.0)?;
    let r1 = decode_point_exact(&nonces.r1.0)?;
    let r2 = decode_point_exact(&nonces.r2.0)?;
    let s_i = decode_scalar_exact(&partial.0)?;
    let effective_r = r1 + r2 * binding;
    if backend::generator_mul(s_i) != effective_r + x_i * challenge {
        return Err(SignError::InvalidPartialSignature);
    }
    Ok(())
}

BLOQUEADO até SC-AD0. A equação acima é um desenho de integração, não autorização para substituir aggsig existente. O gate deve provar que X_i, X=ΣX_i, message, challenge, assinatura de 65 bytes, paridade e serialização coincidem exatamente com o verificador DOM. Se o backend normalizar R_hat por negação, o mesmo fator de sinal precisa ser aplicado aos nonces/partials e à adaptação/extração; nenhuma normalização implícita pós-assinatura é permitida.

# 7. Contrato 2-de-2: funding, claim e refund

## 7.1 Objetos

Um contrato V1 possui:

- termos canônicos e hash;

- dois participantes e shares de blinding;

- output compartilhado comum;

- transação de funding;

- transação de claim comum, inicialmente condicionada por adaptor signature;

- transação de refund comum, com altura absoluta existente;

- reserva opcional de fee bump como output comum;

- transcript autenticado;

- registros locais cifrados.

Nenhum desses identificadores é serializado na chain.

## 7.2 Ordem segura

1. Negociar termos e confirmar chain/tip.
2. Commit/reveal de participantes, shares e PoKs.
3. Construir output e Bulletproof colaborativa.
4. Construir templates exatos de funding, claim e refund.
5. Assinar e verificar integralmente o refund.
6. Persistir refund + transcript + shares locais cifrados.
7. Construir e verificar adaptor pre-signature do claim.
8. Persistir ReadyToFund com CAS e fsync.
9. Somente então autorizar/broadcast funding.
10. Aguardar política de confirmações.
11. Claim: adaptar, publicar, extrair/usar segredo conforme o template.
12. Refund: publicar apenas após a altura e se claim não consumiu o output.

## 7.3 Gate ReadyToFund

pub struct FundingGateEvidence {
    pub terms_hash: [u8; 32],
    pub transcript_hash: [u8; 32],
    pub shared_output_hash: [u8; 32],
    pub funding_template_hash: [u8; 32],
    pub claim_template_hash: [u8; 32],
    pub refund_template_hash: [u8; 32],
    pub refund_signature_hash: [u8; 32],
    pub adaptor_presignature_hash: [u8; 32],
    pub backup_receipt: [u8; 32],
}

pub fn authorize_funding(
    session: &mut SessionTxn<'_>,
    evidence: &FundingGateEvidence,
) -> Result<FundingAuthorization, ProtocolError> {
    session.require_phase(Phase::ClaimPrepared)?;
    session.verify_all_template_hashes(evidence)?;
    session.verify_refund_final_and_spendable()?;
    session.verify_adaptor_presignature()?;
    session.require_local_and_remote_ready_ack()?;
    session.require_nonce_tombstones_durable()?;
    session.require_backup_receipt(evidence.backup_receipt)?;
    session.transition_cas(Phase::ClaimPrepared, Phase::FundingAuthorized)?;
    session.commit_and_sync()?;
    Ok(FundingAuthorization::new_once(session.session_id()))
}

FundingAuthorization é consumível uma única vez. Broadcast não deve aceitar diretamente bytes de funding sem esse token.

## 7.4 Refund

O refund gasta o mesmo output compartilhado, mas só é válido a partir de uma altura absoluta. Deve usar uma feature/tipo de kernel já existente e comum na DOM. Se o baseline real não tiver a semântica necessária, o projeto pausa: criar SCRIPTLESS_REFUND ou outro marcador novo destruiria o requisito de invisibilidade.

“Existente” não significa automaticamente “comum”. Regtest e desenvolvimento podem validar refunds assim que G0 comprovar a semântica, mas nenhum funding Scriptless de produção/mainnet é autorizado antes de G-COVER, definido em §15.8 e materializado pela campanha wallet-wide de §16.2.

Validações antes do funding:

- input aponta exatamente para o output compartilhado;

- destinatários e valores correspondem aos termos;

- fee está dentro de limites e balanço fecha;

- lock height é a acordada e não já expirada;

- assinatura final é aceita pelo validador DOM real;

- serialização é canônica e imutável;

- ambas as partes armazenaram exatamente os mesmos bytes/txid;

- política de fee bump não depende de mutar o parent assinado.

## 7.5 Claim

O claim usa o caminho cooperativo/adaptor. O template completo é congelado antes de gerar nonces. O fechamento publica apenas uma assinatura DOM normal. O monitor extrai o adaptor secret da assinatura canônica confirmada, verifica tG=T, marca Exposed irreversivelmente e executa a ação cross-domain autorizada.

## 7.6 Fee bump

Uma assinatura preexistente não pode ser silenciosamente atualizada com fee nova. A estratégia V1 é CPFP quando o modelo DOM permitir: reservar um output comum controlável e construir um child normal agregando fee suficiente. O parent permanece byte-idêntico.

O builder calcula:

required_child_fee = target_package_fee(parent_weight + child_weight)
                     - parent_fee

com checked_*, teto de política e saldo suficiente. Se não houver output disponível para child, a UI avisa que a confirmação depende da fee original. RBF não é assumido sem regra explícita da DOM.

# 8. Protocolo off-chain canônico

## 8.1 Envelope ScriptlessMessageV1

O Slate V3 ou qualquer corpo congelado existente não deve ser estendido. O toolkit usa envelope off-chain próprio:

| Offset | Tamanho | Campo | Regra |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | magic | ASCII DSC1 |
| 4 | 2 | version | 1, u16 LE |
| 6 | 1 | message_type | enum fechado |
| 7 | 1 | flags | zero na V1 |
| 8 | 32 | chain_id | rede exata |
| 40 | 32 | session_id | não-zero |
| 72 | 32 | sender_id | participante registrado |
| 104 | 8 | sequence | u64 LE, começa em 0 por sender |
| 112 | 32 | previous_transcript_hash | hash aceito anterior |
| 144 | 4 | payload_len | u32 LE, cap por tipo |
| 148 | variável | payload | codec exato do tipo |
| 148+N | 65 | sender_signature | assinatura de identidade |

Comprimento total: 213 + payload_len. Teto global V1 proposto: 1 MiB; cada tipo possui teto menor. Não há trailing bytes.

## 8.2 Digest de mensagem

message_digest = H_tag(
  "DOM:scriptless-message:v1",
  bytes[0 .. 148+payload_len]
)

A assinatura de identidade não é a assinatura de kernel. Ela autentica transporte/transcript. O decoder valida comprimento e enum antes de alocar payload, depois valida chain/session/sender/sequence e só então verifica assinatura.

pub fn decode_message_exact(bytes: &[u8], limits: &Limits) -> Result<MessageV1, WireError> {
    if bytes.len() < 213 { return Err(WireError::UnexpectedEof); }
    if &bytes[0..4] != b"DSC1" { return Err(WireError::BadMagic); }
    let version = u16::from_le_bytes(bytes[4..6].try_into().map_err(|_| WireError::UnexpectedEof)?);
    if version != 1 { return Err(WireError::UnsupportedVersion(version)); }
    if bytes[7] != 0 { return Err(WireError::UnknownFlags(bytes[7])); }
    let kind = MessageType::try_from(bytes[6])?;
    let payload_len = u32::from_le_bytes(bytes[144..148].try_into()
        .map_err(|_| WireError::UnexpectedEof)?) as usize;
    let cap = limits.payload_cap(kind);
    if payload_len > cap { return Err(WireError::PayloadTooLarge); }
    let expected = 213usize.checked_add(payload_len)
        .ok_or(WireError::LengthOverflow)?;
    if bytes.len() != expected { return Err(WireError::NonCanonicalLength); }
    // Extrair arrays fixos, decodificar payload do tipo e verificar assinatura.
    MessageV1::parse_validated(bytes, kind, payload_len)
}

## 8.3 Tipos de mensagem

| Código | Nome | Teto | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | Offer | 8 KiB | Created |
| 0x02 | Accept | 8 KiB | TermsCommitted |
| 0x03 | ShareCommit | 4 KiB | SharesCommitted |
| 0x04 | ShareReveal | 8 KiB | SharesRevealed |
| 0x05 | BpCommonCommit | 4 KiB | BpCommonCommitted |
| 0x06 | BpCommonReveal | 4 KiB | BpCommonEstablished |
| 0x07 | BpRoundCommit | 4 KiB | BpNonceCommitted |
| 0x08 | BpRound1 | 8 KiB | BpRound1 |
| 0x09 | BpRound2 | 8 KiB | BpRound2 |
| 0x0A | BpFinal | 16 KiB | OutputFinalized |
| 0x0B | TxTemplateCommit | 8 KiB | TemplatesCommitted |
| 0x0C | SigNonceCommit | 4 KiB | SigNonceCommitted |
| 0x0D | SigNonceReveal | 8 KiB | SigNonceRevealed |
| 0x0E | PartialSignature | 8 KiB | Signing |
| 0x0F | AdaptorPreSignature | 8 KiB | ClaimPrepared |
| 0x10 | FinalRefund | 512 KiB | RefundSigned |
| 0x11 | ReadyToFund | 4 KiB | FundingAuthorized |
| 0x12 | FinalClaim | 512 KiB | ClaimBroadcast |
| 0x13 | Abort | 4 KiB | qualquer fase não final |
| 0x14 | Ack | 4 KiB | idempotência |

Payloads que contêm transações usam codec DOM canônico com comprimento u32 e hash redundante verificado. Não usar JSON, serde/bincode ou CBOR no wire normativo; formatos human-readable podem ser apenas uma representação de transporte envolvendo os bytes canônicos em base64.

## 8.4 Transcript hash

Depois de validar uma mensagem:

next_transcript_hash = H_tag(
  "DOM:scriptless-transcript:v1",
  previous_transcript_hash || message_digest ||
  direction_u8 || accepted_phase_u16_le
)

Mensagens concorrentes devem ser ordenadas por uma regra da máquina, não por horário. Para rodadas coletivas, o estado calcula um hash de lote sobre mensagens ordenadas por participant_index; só então avança o transcript. Isso evita que peers honestos calculem hashes diferentes por ordem de chegada.

## 8.5 Idempotência e equivocation

Chave lógica: (session_id, sender_id, sequence).

- bytes idênticos já aceitos: retornar o mesmo Ack, sem reexecutar side effects;

- bytes diferentes com a mesma chave: Equivocation, abortar permanentemente e preservar evidência;

- sequence futura com gap: enfileirar até limite pequeno ou rejeitar SequenceGap;

- sequence antiga desconhecida: Replay;

- previous_transcript_hash divergente: ForkedTranscript.

Nunca responder a erro com segredos, partial signatures ou detalhes de parsing que virem oracle.

# 9. Máquina de estados

## 9.1 Estados normativos

#[repr(u16)]
pub enum Phase {
    Created = 0,
    TermsCommitted = 10,
    SharesCommitted = 20,
    SharesRevealed = 30,
    BpCommonCommitted = 35,
    BpCommonEstablished = 40,
    BpNonceCommitted = 45,
    BpRound1Complete = 50,
    BpRound2Complete = 60,
    OutputFinalized = 70,
    TemplatesCommitted = 80,
    RefundSigning = 90,
    RefundSigned = 100,
    ClaimSigning = 110,
    ClaimPrepared = 120,
    FundingAuthorized = 130,
    FundingBroadcast = 140,
    FundingConfirmed = 150,
    ClaimBroadcast = 160,
    RefundEligible = 170,
    RefundBroadcast = 180,
    Settled = 190,
    Refunded = 200,
    Aborted = 250,
    FailedClosed = 255,
}

Estados permitem avanço monotônico, exceto a projeção da chain, que pode recuar por reorg. A fase criptográfica nunca recua para antes de um nonce/material já publicado.

## 9.2 Transições e pré-condições

| Origem | Evento | Destino | Pré-condições principais |
| --- | --- | --- | --- |
| Created | offer+accept válidos | TermsCommitted | versões, chain, termos, participantes |
| TermsCommitted | share commits completos | SharesCommitted | um por participante, sem duplicatas |
| SharesCommitted | reveals+PoKs | SharesRevealed | commitments casam; PoKs válidas |
| SharesRevealed | common entropy commits | BpCommonCommitted | statement/capsule congelados |
| BpCommonCommitted | reveals E2E completos | BpCommonEstablished | commitments casam; segredo conjunto não público |
| BpCommonEstablished | BP share commits | BpNonceCommitted | common/private nonces protegidos |
| BpNonceCommitted | todos T1/T2 | BpRound1Complete | commits e pontos válidos |
| BpRound1Complete | todos tau_x | BpRound2Complete | shares escalares canônicos |
| BpRound2Complete | proof final | OutputFinalized | 739 bytes e verify existente |
| OutputFinalized | três templates | TemplatesCommitted | balanço/fees/locks validados |
| TemplatesCommitted | refund completo | RefundSigned | assinatura final aceita |
| RefundSigned | adaptor pre-signature | ClaimPrepared | equação e template válidos |
| ClaimPrepared | ready bilateral+backup | FundingAuthorized | gate completo e fsync |
| FundingAuthorized | broadcast único | FundingBroadcast | token consumido |
| FundingBroadcast | confirmações | FundingConfirmed | política de estabilidade |
| FundingConfirmed | final claim | ClaimBroadcast | assinatura válida e input vivo |
| FundingConfirmed | altura refund | RefundEligible | claim ausente e lock satisfeito |
| ClaimBroadcast | confirmação | Settled | gasto canônico; segredo extraído |
| RefundBroadcast | confirmação | Refunded | gasto canônico |

## 9.3 Abort

Abort não significa “apagar tudo”. Ele:

- marca nonces públicos como ConsumedOnAbort;

- preserva mensagens assinadas necessárias para provar equivocation;

- remove/zeroiza segredos temporários;

- mantém refund se funding pode existir;

- cancela broadcast somente se funding ainda não foi autorizado;

- registra razão tipada sem material secreto.

Depois de FundingAuthorized, abort não pode fingir que o contrato nunca existiu; o wallet entra em monitoramento até claim/refund final.

# 10. Storage, nonce vault e recuperação de crash

## 10.1 Modelo de persistência

O storage separa:

- estado criptográfico irreversível: nonces usados, shares enviados, segredo adaptor exposto;

- estado de protocolo monotônico: mensagens aceitas, hashes, templates, refund;

- projeção reversível da chain: altura, bloco, confirmações, canonicalidade.

Um reorg só altera a terceira categoria.

pub struct SessionRecordV1 {
    pub session_id: [u8; 32],
    pub revision: u64,
    pub phase: Phase,
    pub terms_hash: [u8; 32],
    pub transcript_hash: [u8; 32],
    pub irreversible: IrreversibleStateV1,
    pub chain: ChainProjectionV1,
    pub encrypted_payload: Vec<u8>,
}

pub struct IrreversibleStateV1 {
    pub any_signing_share_sent: bool,
    pub funding_authorized: bool,
    pub adaptor_secret_exposed: bool,
    pub nonce_epoch: u64,
}

## 10.2 Nonce Vault

Estados:

pub enum NonceStatus {
    Reserved,
    PublicCommitmentStored,
    PublicMaterialExported,
    Consumed,
    ConsumedOnAbort,
}

Transições válidas são estritamente para a direita. Reserved pode ser eliminado antes de qualquer commitment; depois de PublicCommitmentStored, a política conservadora já o considera não reutilizável.

pub fn consume_before_export(
    txn: &mut StoreTxn,
    nonce_id: NonceId,
    outbound_digest: [u8; 32],
) -> Result<ExportPermit, StoreError> {
    let row = txn.lock_nonce(nonce_id)?;
    if row.status != NonceStatus::PublicCommitmentStored {
        return Err(StoreError::InvalidNonceState);
    }
    txn.set_nonce_status(
        nonce_id,
        NonceStatus::Consumed,
        Some(outbound_digest),
    )?;
    txn.append_irreversible_tombstone(nonce_id, outbound_digest)?;
    txn.commit_and_sync()?;
    Ok(ExportPermit::new_once(nonce_id, outbound_digest))
}

A camada de transporte só recebe a partial/reveal junto com ExportPermit. Se o processo cair depois do commit e antes do envio, a mensagem pode ser reenviada byte-idêntica; nunca recalculada com o mesmo nonce.

## 10.3 CAS e concorrência

Toda mutação usa (session_id, expected_revision):

UPDATE scriptless_sessions
SET revision = revision + 1,
    phase = ?,
    encrypted_record = ?
WHERE session_id = ? AND revision = ?;

Zero linhas atualizadas significa conflito. Uma única fila/lock lógico por sessão serializa side effects. O CAS continua necessário para defender processos duplicados e restore concorrente.

## 10.4 Criptografia em repouso

encrypted_payload usa AEAD com chave mestra obtida do keystore do sistema/HSM. Cada record usa nonce AEAD exclusivo e associated data:

AD = database_schema_version || wallet_id || session_id || record_kind || revision

Chaves derivadas por HKDF/algoritmo já aprovado na DOM:

K_session = KDF(K_master, "DOM:scriptless-store:v1" || wallet_id || session_id)

Não inventar AEAD caseira. Algoritmo, tamanho de nonce e KDF devem seguir o stack auditado da wallet. Backups cifrados incluem shares locais, refund e transcript, mas não reativam tombstones. Um journal de nonces global e monotônico precisa ser mesclado por máximo/união em restore.

## 10.5 Crash consistency

Para qualquer envio irreversível:

persistir bytes exatos da mensagem
→ marcar nonce consumido/tombstone
→ commit transacional
→ fsync/sync conforme backend
→ obter ExportPermit
→ enviar os bytes persistidos

Nunca usar send → persist. Fault injection deve matar o processo antes/depois de cada seta.

# 11. Reorg e monitoramento

## 11.1 Projeção reversível

pub enum TxObservation {
    Unknown,
    Broadcast { first_seen_unix: u64 },
    Mempool,
    Confirmed { block_id: [u8; 32], height: u64 },
    Orphaned { former_block_id: [u8; 32], former_height: u64 },
    Conflicted { spending_tx_id: [u8; 32] },
}

pub struct ChainProjectionV1 {
    pub tip_id: [u8; 32],
    pub tip_height: u64,
    pub funding: TxObservation,
    pub claim: TxObservation,
    pub refund: TxObservation,
}

first_seen_unix é apenas wallet/UI, jamais consenso ou challenge criptográfico.

## 11.2 Regras

- funding confirmado e removido por reorg: voltar a aguardar/broadcast, mas manter refund, adaptor e nonces consumidos;

- claim removido: rebroadcast se ainda válido; adaptor_secret_exposed continua verdadeiro;

- refund removido: rebroadcast depois da altura; nonces continuam consumidos;

- claim e refund concorrentes: seguir o gasto canônico do output; nunca assinar alternativa nova automaticamente;

- reorg mais profundo que a janela local: fail-closed e rescan completo por commitment/txid.

## 11.3 Monitor sem marcador on-chain

Como não existe session_id na chain, o monitor indexa localmente:

- commitment do shared output;

- txid/kernel excess do funding;

- txid/kernel excess de claim e refund;

- input/output relationships;

- altura de refund.

Não tentar “facilitar” monitoring adicionando metadata on-chain. Índices locais cifrados são o custo correto da invisibilidade.

# 12. Recovery Capsule e backups

## 12.1 O que foi confirmado

A presença de uma Recovery Capsule de 96 bytes pode ser ligada ao transcript da proof via extra_commit, e o teste relatado mostrou que single-party e multiparte usam o mesmo envelope/tamanho quando a capsule está presente. Ela revela recuperabilidade, não colaboração.

## 12.2 Problema dos shares

Uma capsule desenhada para recuperar o blinding total é perigosa para um output 2-de-2: se qualquer participante a abrir e obtiver r=r_A+r_B, poderá gastar sozinho. Cada lado só deve recuperar o próprio share.

BLOQUEADO para produção até decisão criptográfica. O candidato capsule_A || capsule_B dentro de 96 bytes só é aceitável se o codec congelado realmente comportar duas seções autenticadas, cada seed abrir apenas o seu share, nonces/AD forem únicos, e outputs legados continuarem com interpretação inequívoca. Um simples particionamento 48+48 sem prova de segurança não é especificação.

## 12.3 Política segura provisória

Para o primeiro regtest:

- usar output compartilhado sem capsule on-chain, se o formato normal permitir;

- armazenar r_i cifrado localmente com descriptor público do commitment;

- exigir backup local bilateral antes de funding;

- simular perda de um lado e documentar que 2-de-2 sem share é irrecuperável.

Produção escolhe entre: (a) capsule por-share auditada e compatível; (b) nenhum recovery on-chain, com backup obrigatório; (c) novo formato, que reduziria indistinguibilidade e exigiria decisão de produto/consenso. A V1 privada deve preferir (a) ou (b).

# 13. Erros e comportamento fail-closed

pub enum ProtocolError {
    UnsupportedVersion,
    WrongChain,
    UnknownParticipant,
    DuplicateParticipant,
    WrongRole,
    SequenceGap,
    Replay,
    Equivocation,
    ForkedTranscript,
    UnexpectedMessageForPhase,
    TermsMismatch,
    TemplateMismatch,
    ProofInvalid,
    ShareProofInvalid,
    PartialSignatureInvalid,
    AdaptorPreSignatureInvalid,
    RefundNotFinal,
    FundingGateIncomplete,
    NonceAlreadyUsed,
    StoreConflict,
    CorruptSecretStore,
    ChainReorgTooDeep,
    UntrustedChainSnapshot,
    UnsafeCoverLockHeight,
    BackendInvariantViolation,
}

Classificação operacional:

| Classe | Exemplo | Ação |
| --- | --- | --- |
| Malformed peer input | comprimento, enum, ponto | rejeitar peer/message; sem panic |
| Protocol violation | equivocation, fase errada | abort permanente; tombstones |
| Cryptographic invalid | PoK/partial/proof | abort permanente; preservar evidência |
| Local transient | timeout/rede | retry dos mesmos bytes persistidos |
| Store corruption | secret não canônico, hash divergente | fail-closed; não assinar |
| Chain reorg | confirmação removida | reconciliar apenas projeção |
| Consensus mismatch | tx local não aceita pelo validador real | impedir funding/release |

# 14. Invariantes formais

## 14.0 Baseline operacional

I-B0 o commit alvo completa um envio DOM comum 1→1 pelo slate, codec,
     mempool, bloco e scanner de produção antes de qualquer rodada colaborativa.
I-B1 toda evidência G0 é vinculada ao commit/toolchain; mudança no caminho
     transacional invalida a evidência e exige nova execução.

## 14.1 Segurança criptográfica

I-C1 nenhum caminho de API retorna Σr_i.
I-C2 cada PoK aceita somente se o participante conhece seu share.
I-C3 todo nonce que influenciou material público é usado no máximo uma vez.
I-C4 uma partial signature é vinculada a sessão, participante, template e nonces.
I-C5 adapt(pre,t) produz assinatura DOM válida se e somente se tG=T.
I-C6 extract(final,pre) retorna t e verifica tG=T.
I-C7 nenhuma mensagem de rede chega ao FFI antes de canonicalização e limites.
I-C8 todos os participantes verificam a proof e a transação final.
I-C9 common nonce da Bulletproof não é derivável da superfície pública nem visível ao relay.

## 14.2 Segurança financeira

I-F1 funding nunca é autorizado sem refund final e persistido.
I-F2 claim e refund gastam exatamente o mesmo shared output.
I-F3 valores, fees e excesses passam pelo validador DOM existente.
I-F4 fee bump não invalida assinatura preexistente.
I-F5 reorg não apaga segredo adaptor já observado.
I-F6 crash/restore não reativa nonce.
I-F7 após funding, o wallet monitora até gasto canônico ou intervenção explícita.
I-F8 cover traffic nunca escolhe altura futura nem atrasa intencionalmente fundos.

## 14.3 Privacidade

I-P1 nenhum campo Scriptless aparece na serialização L1.
I-P2 proof colaborativa usa o mesmo tipo, tamanho e verificador normal.
I-P3 assinatura agregada/adaptada final usa o formato normal do kernel.
I-P4 nenhum envelope DL2P é emitido no caminho privado.
I-P5 logs/telemetria nunca contêm value, share, nonce, transcript plaintext ou contraparte.
I-P6 UI distingue privacidade on-chain de anonimato de rede.
I-P7 refund de produção só é ativado depois de G-COVER.
I-P8 wallets comuns emitem a mesma feature HEIGHT_LOCKED usada pelo refund.
I-P9 a policy de cover não cria cohort persistente, metadata ou caminho de broadcast distinto.

# 15. Testes e verificação

## 15.1 Pirâmide de testes

- Vetores canônicos: cada codec, hash, point, scalar, PoK, adaptor e proof.

- Unitários: parsing, limites, estados e equações.

- Property tests: ordem, idempotência, não reuso, conservação e roundtrip.

- Differential tests: backend DOM versus wrapper, single versus multi.

- Fuzzing: codecs, SEC1, FFI, transcripts e state machine.

- Fault injection: crash em cada fronteira de commit/envio.

- Regtest adversarial: peers maliciosos, reorg, mempool e fee pressure.

- Auditoria externa: desenho, implementação e operação.

## 15.2 Vetores canônicos mínimos

Cada vetor inclui preimage hex, output esperado e erro esperado:

- todas as domain tags, com algoritmo BLAKE2b-256, framing real da DOM, preimage hex e teste negativo contra o antigo dialeto BIP340/SHA-256;

- participant_id, session_id, terms_hash, template_hash;

- envelope vazio e payload máximo;

- truncation em cada offset;

- scalar 0, q−1, q e 0xff..ff;

- pontos válidos com ambas paridades, infinito e não canônico;

- PoK válida/alterada;

- adaptor para todos os casos de sinal/paridade;

- single/multi Bulletproof com/sem capsule;

- state transitions e transcript hash;

- nonce journal após crash/restore;

- funding/claim/refund serializados pelo codec DOM.

- limites reais H-1, H e H+1 de HEIGHT_LOCKED, mais codec idêntico para envio ordinário e refund.

## 15.3 Property tests Rust

proptest! {
    #[test]
    fn adaptor_roundtrip(secret in any_nonzero_scalar(), msg in any_hash32()) {
        let case = TestCase::build(secret, msg)?;
        verify_adaptor_presignature(&case.stmt, &case.pre)?;
        let final_sig = adapt(&case.stmt, &case.pre, &case.secret)?;
        let extracted = extract(&case.stmt, &case.pre, &final_sig)?;
        prop_assert_eq!(public_point(&extracted), case.stmt.adaptor_point);
    }

    #[test]
    fn message_roundtrip_is_canonical(msg in any_valid_message()) {
        let bytes = msg.encode_exact()?;
        let decoded = decode_message_exact(&bytes, &Limits::v1())?;
        prop_assert_eq!(decoded.encode_exact()?, bytes);
    }
}

## 15.4 Crash matrix

Para cada envio BpRound1, BpRound2, PartialSignature, AdaptorPreSignature, ReadyToFund:

- matar antes de persistir bytes;

- matar depois de bytes/antes de tombstone;

- matar depois de tombstone/antes de commit;

- matar depois de commit/antes de send;

- matar durante send;

- restaurar backup anterior e mesclar nonce journal;

- reiniciar duas instâncias concorrentes.

Resultado permitido: nenhum envio ou reenvio byte-idêntico. Resultado proibido: recalcular assinatura com o mesmo nonce em contexto diferente.

## 15.5 Red team protocolar

- last-mover escolhe share/nonce após ver o peer;

- rogue-key/zero share/duplicate identity;

- equivocation entre dois transports;

- replay entre mainnet/testnet;

- template substitution depois de nonce reveal;

- swap de papéis e ordem;

- recovery ciphertext malleability;

- coordenador troca H_DOM, capsule ou valor entre rodadas;

- proof válida para commitment diferente;

- refund com fee insuficiente e funding broadcast prematuro;

- claim/refund race e pinning;

- reorg depois de extração do adaptor secret;

- snapshot de tip defasado, future lock acidental, rollback da policy de cover e cohort persistente por wallet;

- classificador de refund usando feature, altura, fee, inputs/outputs, capsule e timing públicos;

- logs/crash dumps contendo secrets;

- FFI com lengths/pointers extremos.

## 15.6 Gate de indistinguibilidade

O CI deve reproduzir o teste relatado e adicionar controles:

assert type(single_output) == type(collaborative_output)
assert len(single_proof) == len(collaborative_proof) == 739
assert normal_verify(single) && normal_verify(collaborative)
assert wire_len(single_enveloped) == wire_len(collaborative_enveloped) == 872
assert fields_outside_proof_have_no_collaboration_marker

Testes estatísticos sobre bytes de proof e padrões de fee podem detectar regressões, mas não constituem prova criptográfica de indistinguibilidade. O argumento forte continua sendo: mesmo protocolo de prova, mesmo serializer, mesmos parâmetros, mesmo verificador e ausência de metadata.

## 15.7 Gate G0 de realidade: envio DOM comum 1→1

STOP-SHIP. O funding, o claim e o refund dependem do fluxo de transferência comum. Mapear builders e codecs sem executar esse fluxo não demonstra que a base funciona. Antes de portar o teste Bulletproof colaborativo para o repositório, criar mensagens multisig ou iniciar qualquer rodada off-chain Scriptless, o commit DOM alvo deve completar um envio 1→1 em regtest pelo caminho público atual da wallet e do slate, fora do minerador. A troca normal do Slate requerida por esse próprio baseline continua permitida e obrigatória.

Cenário canônico:

- iniciar regtest limpo com dois nós/wallets independentes, Alice e Bob, e registrar commit, toolchain, config e chain ID;

- minerar apenas para provisionar Alice e aguardar a maturidade exigida; Bob começa sem saldo;

- Bob gera um endereço/receive request pelo fluxo normal atual;

- Alice constrói um envio de valor não-limite usando a API pública da wallet, seleção real de coins, change real e a versão corrente do slate;

- Alice e Bob trocam/finalizam exatamente as mensagens que a wallet de produção usa; nenhum helper de miner, coinbase builder ou tipo Scriptless participa;

- ambas as wallets verificam a transação final e seus bytes canônicos antes do broadcast;

- Alice transmite pelo RPC/P2P normal, o mempool aceita, um bloco confirma e Bob detecta o output pelo scanner normal;

- reiniciar os dois nós e as duas wallets; rescan/restore deve reproduzir saldo, estado e ownership sem inserir estado manual;

- Bob gasta o output recebido em uma segunda transferência comum, provando que o resultado não é apenas detectável, mas efetivamente spendable;

- repetir uma variante de cobertura com o kernel HEIGHT_LOCKED já satisfeito para sustentar §16.2.

Critérios de aprovação, todos obrigatórios:

plain_send_built_by_current_slate = true
plain_send_finalized_by_current_wallet_flow = true
mempool_accept = true
block_accept = true
receiver_detected_value = sent_value
sender_change_is_correct = true
restart_and_rescan_match = true
receiver_can_spend = true
miner_only_transaction_builder_used = false
scriptless_or_dl2p_fields = 0
height_locked_cover_confirms_without_delay = true

O teste deve falhar fechado se qualquer etapa exigir editar bytes manualmente, chamar API interna do miner, pular slate, inserir output no banco, desativar verificação ou tolerar erro de scanner. “Tx foi construída” não basta; confirmação, restauração e spend subsequente fazem parte do gate.

Esqueleto do teste permanente, com os nomes substituídos pelas APIs reais encontradas na Fase 0:

#[test]
fn g0_plain_send_1_to_1_regtest_current_slate() -> anyhow::Result<()> {
    let lab = RegtestLab::fresh_two_nodes_two_wallets()?;
    lab.fund_and_mature(Sender::Alice)?;

    let receive = lab.bob().new_receive_request()?;
    let slate = lab.alice().init_send(SendRequest {
        amount: NOMINAL_G0_AMOUNT,
        destination: receive,
        use_current_slate: true,
    })?;
    let finalized = lab.exchange_and_finalize_via_public_api(slate)?;

    assert!(lab.normal_consensus_verify(&finalized.tx)?);
    let txid = lab.alice().broadcast_normal(finalized.tx)?;
    assert!(lab.wait_until_both_mempools_contain(txid)?);
    let block = lab.mine_next_block_from_mempool()?;
    assert!(block.contains_transaction(txid));
    lab.wait_until_both_nodes_accept(block.hash())?;
    assert_eq!(lab.bob().spendable_received_for(txid)?, NOMINAL_G0_AMOUNT);

    let snapshot = lab.snapshot_public_wallet_state()?;
    let lab = lab.restart_and_rescan()?;
    assert_eq!(lab.snapshot_public_wallet_state()?, snapshot);
    lab.bob().spend_received_output_normally(txid)?;

    assert_eq!(lab.collaboration_metadata_fields(txid)?, 0);
    assert!(!lab.used_miner_transaction_builder());
    Ok(())
}

Artefatos do G0: teste versionado, comando reproduzível, stdout completo, hashes dos binários, tx bytes/txid de regtest, alturas de broadcast/inclusão, saldo antes/depois e relatório spec → arquivo:função. Segredos, seeds e tokens RPC não entram no relatório. Dois revisores independentes devem reproduzir o cenário no mesmo commit.

## 15.8 Gate G-COVER do anonymity set de refund

G-COVER não bloqueia o desenvolvimento em regtest, mas é STOP-SHIP para qualquer funding Scriptless em produção/mainnet. O rollout da policy comum segue etapas mensuráveis:

| Etapa | Política | Saída mínima |
| --- | --- | --- |
| R0 | somente regtest | limites reais H-1/H/H+1, G0 1→1 e reorg verdes |
| R1 | 10% dos envios elegíveis, sorteio por transação | 14 dias e 100 broadcasts sem atraso/perda |
| R2 | 50% dos envios elegíveis, sorteio por transação | mais 14 dias e 500 broadcasts; saúde aprovada |
| R3 | 100% dos envios elegíveis nas wallets oficiais | policy default-on em CLI, GUI, mobile e API |
| R4 | formação do conjunto | 90 dias consecutivos após R3 e 1.000 kernels comuns confirmados |
| R5 | Scriptless mainnet | somente depois de relatório G-COVER aprovado |

Durante R1/R2, seleção e lookback usam CSPRNG por transação e nunca wallet ID, seed, chave, instalação ou cohort persistente. O RNG de cover é separado dos RNGs de nonce Schnorr/Bulletproof. Não se criam self-spends, dust ou transações artificiais para inflar a contagem.

Critérios mínimos do relatório final:

steady_state_days >= 90 consecutivos
height_locked_ordinary_confirmed >= 1_000
height_locked_ordinary_last_30d >= 100
height_locked_share_of_eligible_last_30d >= 20%
plain_fallback_rate < 1%
mempool_immature_reject_rate < 0.1%
unexpected_fund_lock_count == 0
fund_loss_or_double_spend_count == 0
p95_confirmation_penalty_attributable_to_cover <= 1 bloco
refund_classifier_auc_upper_95ci < 0.60

O classificador é treinado e avaliado em conjunto held-out usando apenas dados públicos: feature, inclusion_height-lock_height, fee/weight, inputs/outputs, capsule, CPFP e timing. Falhar o limite não prova quebra criptográfica, mas demonstra que a população de cobertura ainda não sustenta a promessa de privacidade do refund. Se o volume da rede não alcançar os mínimos, o produto permanece em regtest/beta.

# 16. Privacidade operacional

## 16.1 Observáveis restantes

| Superfície | Risco | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| IP/tempo das mensagens | correlacionar participantes | transporte E2E + Tor/relay + jitter limitado |
| Padrões de fee/valor | clusterizar contratos | política de fee wallet-wide e evitar valores únicos quando possível |
| Recovery Capsule | classificar output como recuperável | mesma política para outputs normais; medir adoção |
| Refund com height-lock | distinguir a classe de refund quando HEIGHT_LOCKED é raro | precondicionamento ativo: a wallet comum emite kernels HEIGHT_LOCKED já satisfeitos em envios ordinários muito antes do primeiro refund real |
| CPFP reserve | shape adicional | política comum da wallet e disclosure correto |
| Telemetria | vazar session/peer | métricas agregadas, sem IDs/secrets |
| Backup | vincular contrapartes | criptografia forte, nomes opacos, acesso mínimo |

## 16.2 Precondicionamento normativo do anonymity set de refund

NORMATIVO V1 — iniciar antes da engenharia Scriptless de produção. A feature HEIGHT_LOCKED não pode aparecer pela primeira vez quando o primeiro refund for publicado. Uma versão estável da wallet DOM deve passar a criá-la, por padrão, em todos os envios L1 ordinários elegíveis, usando o mesmo dom-slate, o mesmo builder dom-tx, o mesmo codec e o mesmo verificador usados por uma transferência comum. Essa campanha continua depois do lançamento Scriptless; não é um experimento temporário.

O lock de cobertura deve estar satisfeito no momento da construção. O chain adapter consulta o validador real e obtém H_mature_max, a maior altura aceita imediatamente no snapshot validado; tip observado é apenas uma entrada, não substituto da semântica de mempool/consenso. A policy exige cover_lock_height <= H_mature_max, portanto não posterga a inclusão nem retém fundos. Pode amostrar uma pequena janela de lookback pública e congelada para evitar fingerprint numérico único, mas nunca escolhe altura futura sem solicitação explícita do usuário. Coinbase, transação já sujeita a outro lock e caminhos cujo consenso não aceite a feature ficam fora da população elegível; as exclusões devem ser documentadas e testadas, não inferidas silenciosamente.

Patch mínimo esperado, usando os nomes reais encontrados no Gate G0:

// dom-slate: envio comum, antes de congelar o slate.
slate.lock_height = cover_policy
    .sample_satisfied_height(&validated_chain_snapshot, cover_rng)?
    .max(1);

// dom-tx: preservar a feature existente; não normalizar lock satisfeito para Plain.
let kernel = build_height_locked_kernel(slate.lock_height, fee, excess)?;

A policy deve ser determinística quanto aos limites, mas usa CSPRNG somente para o lookback dentro da faixa pública:

pub fn sample_satisfied_height(
    snapshot: &ValidatedChainSnapshot,
    rng: &mut impl CryptoRngCore,
    max_lookback: u32,
) -> Result<u64, PolicyError> {
    let mature_max = snapshot.max_immediately_valid_lock_height()?;
    let bounded = u64::from(max_lookback).min(mature_max.saturating_sub(1));
    let lookback = uniform_u64_inclusive(rng, 0, bounded)?;
    Ok(mature_max.saturating_sub(lookback).max(1))
}

Antes de persistir ou exportar bytes, a wallet executa o preflight do validador DOM no mesmo contexto usado pelo mempool. Snapshot não confiável ou rejeição produz fallback Plain somente antes de qualquer byte/assinatura ser exportado, com contador agregado; depois de export, é proibido reconstruir outra variante automaticamente. A taxa de fallback faz parte de G-COVER.

Regras de indistinguibilidade do cover traffic:

- nenhuma flag Scriptless, session ID, memo, tag local, fee class ou endpoint especial entra no slate ou na transação;

- valor, seleção de coins, change, fee e Recovery Capsule seguem a policy comum da wallet, não uma policy “refund cover” separada;

- a feature é default-on para envios elegíveis e não depende de o usuário ter habilitado contratos;

- o broadcast usa a mesma fila/RPC e a confirmação usa o mesmo monitor;

- métricas públicas contam somente totais, distribuição de inclusion_height - lock_height e adoção por versão; nunca vinculam wallet, IP, output ou contraparte;

- o watchtower publica refunds elegíveis prontamente para manter sua distribuição temporal dentro da população de cobertura, salvo fee pressure ou reorg documentado.

O gate de calendário para mainnet Scriptless é objetivo e cumulativo: a campanha default-on deve permanecer ativa por pelo menos 90 dias consecutivos em uma versão pública estável e produzir pelo menos 1.000 kernels HEIGHT_LOCKED ordinários confirmados antes do primeiro funding Scriptless de produção. O relógio começa no primeiro release público default-on. Desativação por default, regressão que volte a Plain, mudança do framing ou quebra do E2E interrompe a contagem; o comitê de release decide, com relatório público, se a janela precisa reiniciar.

Testes obrigatórios:

- envio 1→1 ordinário com lock_height <= tip entra no próximo bloco sem espera artificial;

- o destinatário detecta, restaura e gasta o output normalmente;

- serialização e verificação atravessam exatamente o caminho HEIGHT_LOCKED existente;

- nenhuma diferença fora de altura, bytes criptográficos aleatórios e dados normais da transação é introduzida pela campanha;

- wallets antigas aceitam e escaneiam a transação se isso já fizer parte do consenso ativo;

- reorg, tip defasado e reinício não convertem a transação para Plain nem escolhem altura futura;

- teste de regressão falha se o builder descartar silenciosamente um lock já satisfeito.

Esse programa não torna um refund “anônimo” por decreto; ele cria a população sem a qual a indistinguibilidade de classe seria impossível. O relatório de lançamento deve publicar duração, contagem e histograma agregado do cover set, além de comparar a distribuição esperada de refunds, sem revelar contratos individuais.

## 16.3 Promessa correta ao usuário

Não usar “anônimo” ou “impossível rastrear”. A formulação correta:

O contrato e a colaboração não criam um marcador específico na transação de sucesso; a blockchain valida objetos DOM comuns. Análise de rede, timing, valores, fees e caminhos de refund ainda pode produzir correlações.

# 17. Integração opcional com DL2P

## 17.1 Fronteira explícita

DL2P-0002 define operações L2 tipadas, vetor separado, tx_type, kernel feature candidato, magic DL2P, kind, l2_id, nonce, payload e fluxos explícitos de principal. Isso é deliberadamente distinguível. Consequentemente:

PROIBIDO: funding/claim/refund privado dentro de L2OperationEnvelope.
PROIBIDO: publicar transcript/adaptor/session_id como payload DL2P.
PERMITIDO: aplicação separada usar Scriptless para autorizar uma operação pública DL2P,
           desde que a UI declare a perda de invisibilidade nessa fronteira.

## 17.2 Aspectos reutilizáveis sem publicação

A disciplina de engenharia dos RFCs DL2P é útil internamente:

- codecs fixos e bounded;

- u64 wire / u128 intermediário;

- transições puras;

- first-touch undo;

- commit atômico;

- reorg resumível;

- fail-closed.

Mas o estado local Scriptless não entra em roots DL2P, receipts ou nullifiers públicos.

## 17.3 Correções DL2P que o adapter público deve respeitar

Se o adapter público for implementado, congelar antes:

- regra de W inclui withdrawal, refund, bond release e emergency exit;

- mapa kind → (d,w) inequívoco;

- FORCED_TX é (0,0) até saída monetária efetiva;

- settlement: M=floor(4FS/5), B=FS−M; coinbase completa é R+M, portanto a reconciliação correta é gross_fees − (coinbase_explicit−R)=B;

- o limite N-W não pode ser “agregado ou sequencial” conforme implementação; uma única semântica de consenso deve ser congelada;

- disconnect restaura existência e bytes anteriores, não deixa chaves zero;

- state machine de registry/batch, pending config, halt, cursores e roots precisa de codecs comprometidos;

- fila de depósitos deve avançar sobre refunds terminais;

- withdrawal/emergency exit cross-path depende de binding da STF e não apenas de nullifiers distintos;

- reorg multi-transação não pode ser publicado por readers como tip estável.

Esses itens pertencem ao track DL2P público e não bloqueiam o MVP Scriptless L1, desde que não haja dependência reversa.

# 18. Plano de implementação por commits/gates

## Fase 0 — Baseline e mapas reais

Entrega: documento de mapeamento spec → arquivo:função no commit DOM alvo.

- fixar commit, toolchain e dependências;

- localizar codec de output/kernel/signature, builder, verifier e height lock;

- registrar H_DOM, MAX_PROVABLE_VALUE, proof sizes e FFI exato;

- localizar a primitiva BLAKE2b-256 canônica, congelar seu framing real em docs/HASH_DOMAINS.md e gerar vetores diferenciais;

- confirmar endianness/scalar/parity;

- executar o teste permanente g0_plain_send_1_to_1_regtest_current_slate, incluindo restart/rescan e gasto pelo destinatário;

- executar a variante comum HEIGHT_LOCKED já satisfeita que inicia o programa de cobertura de §16.2.

Gate G0: repositório limpo, testes baseline verdes, H_tag BLAKE2b byte-idêntico ao backend DOM, envio comum 1→1 integralmente verde e mapas aprovados/reproduzidos por dois revisores. Nenhuma execução BP multiparte, mudança de wire Scriptless, assinatura agregada ou rodada colaborativa começa antes desse gate.

Trilha paralela P0-COVER: imediatamente após G0, implementar a alteração mínima em dom-slate/dom-tx, validar R0 e iniciar R1→R4 de §15.8. O calendário de 90 dias corre em paralelo às Fases 1–6; adiá-lo não pode ser compensado por acelerar a criptografia.

## Fase 1 — Crypto lab

- wrappers de secret/point/scalar;

- tags e vetores;

- PoK de share;

- adaptor sign/verify/adapt/extract;

- BP MPC 2 partes e N partes;

- portar o teste BP temporário para o CI permanente, sem alterar consenso;

- subprocess fuzz do FFI.

Gate G1: vetores diferenciais, sanitizer/fuzz e revisão criptográfica interna.

## Fase 2 — Types e wire

- codecs exatos;

- limits e errors;

- transcript/idempotência;

- transport signature;

- test vectors cross-language.

Gate G2: roundtrip canônico; nenhum serde/bincode no wire; fuzz sem panic/alocação excessiva.

## Fase 3 — Store e Nonce Vault

- schema/migrations;

- AEAD/keystore;

- CAS por sessão;

- journal/tombstones;

- backup/restore merge;

- fault injection.

Gate G3: campanha de crash prova zero nonce reuse; corrupt state falha fechado.

## Fase 4 — Shared output

- PoKs e aggregate commitment;

- proof rounds;

- verificação bilateral;

- wallet backup de share;

- teste de indistinguibilidade permanente.

Gate G4: 10.000 execuções aleatórias e mesma superfície on-chain.

## Fase 5 — Funding/refund

- builders DOM reais;

- refund absolute lock;

- gate ReadyToFund;

- regtest com crash em todos os pontos;

- fee bump CPFP.

Gate G5: nenhuma execução publica funding sem refund recuperável. Em regtest, esse gate permite continuar o E2E; em produção/mainnet, broadcast de funding continua desabilitado até G-COVER.

## Fase 6 — Claim adaptor

- aggregate/adaptor signing;

- extraction monitor;

- reorg irreversível;

- claim/refund race.

Gate G6: E2E adversarial 2-de-2, incluindo reorg e fee pressure.

## Fase 7 — hardening e promoção opcional para n-de-n

- 3, 5 e máximo acordado;

- participant dropout;

- performance/DoS limits;

- network privacy;

- UX de backup/abort.

Gate G7: release 2-de-2 auditado e G-COVER aprovado com a janela de calendário completa. Cada n>2 exige gate próprio de protocolo, DoS, dropout, distribuição e FFI antes de ser habilitado numa V1.x.

## Fase 8 — Templates adicionais

- atomic swap mesma curva;

- adapter Bitcoin/EVM somente com backend criptográfico revisado;

- DL2P público opcional;

- DLC/canais como RFCs separados.

# 19. Critérios de revisão de código

Todo PR precisa responder:

- Quais bytes/protocol state mudam?

- Algum nonce pode sobreviver/reaparecer após erro?

- Algum secret implementa Debug, Clone, serde ou log?

- O transcript inclui chain/session/role/order/template?

- Todos os pontos e escalares são canônicos?

- Há checked_add/sub/mul em valores/comprimentos?

- O coordenador pode alterar statement depois de commitment?

- Todas as partes verificam o resultado final?

- Funding continua impossível sem refund final?

- Reorg altera somente chain projection?

- Há qualquer novo marcador on-chain?

- O teste fail-closed cobre corrupção e retorno FFI?

- Esta mudança invalida a evidência G0 do envio comum 1→1?

- O caminho comum ainda atravessa slate/codec/mempool/scanner de produção?

- A mudança altera maturidade, distribuição, fallback ou fingerprint da policy HEIGHT_LOCKED?

Ferramentas mínimas no CI:

./ci/g0_plain_transfer_regtest.sh
cargo fmt --all -- --check
cargo clippy --workspace --all-targets --all-features -- -D warnings
cargo test --workspace --all-features
cargo test -p dom-scriptless-testkit --test dom_blake2b_hash_domains
cargo test -p dom-scriptless-testkit --test canonical_vectors
cargo test -p dom-scriptless-testkit --test collaborative_bp_indistinguishability
cargo test -p dom-scriptless-testkit --test ordinary_send_height_locked_e2e
cargo test -p dom-scriptless-testkit --test height_lock_consensus_boundaries
cargo test -p dom-scriptless-testkit --test cover_policy_properties
cargo test -p dom-scriptless-testkit --test refund_before_funding
cargo test -p dom-scriptless-testkit --test crash_nonce_journal
cargo fuzz run wire_decoder
cargo fuzz run bp_ffi_subprocess

# 20. Checklist operacional de release

## Criptografia

- ☐ commit do backend fixo e SBOM gerado;

- ☐ H_tag usa BLAKE2b-256/framing canônico da DOM; zero dialeto BIP340/SHA no adapter;

- ☐ hash→scalar, zero/retry e endianness congelados por vetores diferenciais;

- ☐ vetores assinados/publicados;

- ☐ adaptor parity/sign convention auditado;

- ☐ nonces e shares zeroizados;

- ☐ nenhuma chave secreta em logs/crash dump;

- ☐ FFI isolado e fuzzado.

## Protocolo

- ☐ G0 1→1 verde no commit exato; tx esteve no mempool antes do bloco;

- ☐ destinatário recebeu, restaurou e gastou o output pelo fluxo comum;

- ☐ nenhuma extensão Scriptless/DL2P participou do baseline;

- ☐ participantes, papéis e ordem congelados;

- ☐ equivocation detectada;

- ☐ retries reenviam bytes, não reassinam;

- ☐ refund-before-funding demonstrado;

- ☐ ambos verificam proof/transações;

- ☐ abort conserva material necessário.

## Wallet/storage

- ☐ builder comum aplica HEIGHT_LOCKED em CLI, GUI, mobile e API elegíveis;

- ☐ preflight impede altura futura e fallback só ocorre antes de export;

- ☐ keystore disponível e recovery testado;

- ☐ nonce journal monotônico sobre backup/restore;

- ☐ CAS e lock por sessão;

- ☐ rescan por commitment/txid;

- ☐ reorg não reverte flags irreversíveis;

- ☐ UI mostra riscos de backup/timeout/fee.

## Privacidade

- ☐ zero campos Scriptless no wire L1;

- ☐ zero dependência DL2P na rota privada;

- ☐ teste estrutural single/multi verde;

- ☐ G-COVER cumpriu 90 dias, 1.000 kernels e limites de saúde/classificação;

- ☐ distribuição de cover/refund e métricas agregadas foram revisadas;

- ☐ política de capsule documentada;

- ☐ network privacy configurável;

- ☐ telemetria revisada.

## Auditoria

- ☐ threat model congelado;

- ☐ parâmetros e rollout HEIGHT_LOCKED revisados independentemente;

- ☐ issues críticos/altos resolvidos;

- ☐ segunda revisão das correções;

- ☐ ceremony/reproducible build;

- ☐ rollback/kill-switch que não bloqueia refunds;

- ☐ runbook de incidente.

# 21. Decisões abertas e bloqueios explícitos

| ID | Item | Status | Critério de fechamento |
| --- | --- | --- | --- |
| O-00 | Envio DOM comum 1→1 pelo slate atual | STOP-SHIP | E2E regtest sem mocks: encode/decode, mempool-before-mine, bloco, scan, restart/restore e gasto pelo destinatário |
| O-01 | Paridade/canonicalização da Schnorr DOM | BLOQUEADO | vetores reais e revisão de verify/adapt/extract |
| O-02 | Recovery Capsule por-share em 96 bytes | BLOQUEADO | codec + AEAD + recuperação bilateral auditados |
| O-03 | Semântica real de HEIGHT_LOCKED | BLOQUEADO | limites H-1/H/H+1, mempool, miner, builder/verifier e envio comum E2E no commit alvo |
| O-04 | Máximo n-de-n | PROPOSTO | benchmark e DoS analysis |
| O-05 | CPFP disponível no modelo DOM | PROPOSTO | E2E mempool/miner |
| O-06 | m-de-n | FUTURO | threshold scheme/DKG auditados |
| O-07 | Cross-curve swaps | FUTURO | backend DLEQ/VES por par de curvas |
| O-08 | Canais/NRD | FUTURO | suporte de consenso e protocolo de revogação |
| O-09 | Integração DL2P pública | PARALELO | RFCs pendentes e correções normativas |
| O-10 | Framing canônico H_tag BLAKE2b-256 | STOP-SHIP | arquivo:função, parâmetros, hash→scalar e vetores diferenciais congelados no G0 |
| O-11 | Anonymity set HEIGHT_LOCKED | STOP-SHIP MAINNET | G-COVER: rollout R1–R4, 90 dias, 1.000 kernels e métricas aprovadas |

# 22. Apêndice A — Layouts principais

## A.1 RangeProof739

wire type: bytes[739]
decoder: comprimento exato
verifier: função DOM existente
collaboration marker: nenhum

## A.2 Output recuperável observado

mathematical proof: 739 bytes
recovery capsule:    96 bytes
proof envelope:     835 bytes
full output wire:   872 bytes (na configuração testada)

Esses tamanhos devem ser importados de constantes do módulo DOM, não duplicados em produção. O testkit pode assertar seus valores para detectar mudanças de consenso.

## A.3 Envelope off-chain

fixed header  148 bytes
payload       N bytes, cap por message_type
signature      65 bytes
total         213 + N bytes

# 23. Apêndice B — Esqueleto de módulo

crates/
  dom-scriptless-types/
    src/{lib.rs,wire.rs,limits.rs,ids.rs,errors.rs}
  dom-scriptless-crypto/
    src/{lib.rs,secret.rs,point.rs,tags.rs,pop.rs,adaptor.rs,bp_mpc.rs}
  dom-scriptless-protocol/
    src/{lib.rs,state.rs,terms.rs,shared_output.rs,funding.rs,claim.rs,refund.rs}
  dom-scriptless-store/
    src/{lib.rs,schema.rs,session.rs,nonce_vault.rs,backup.rs,migrations.rs}
  dom-scriptless-transport/
    src/{lib.rs,codec.rs,auth.rs,replay.rs,noise.rs}
  dom-scriptless-chain-adapter/
    src/{lib.rs,builder.rs,verify.rs,monitor.rs,fee.rs}
  dom-scriptless-wallet/
    src/{lib.rs,coordinator.rs,commands.rs,events.rs,policy.rs}
  dom-scriptless-testkit/
    tests/{plain_transfer_regtest.rs,hash_domains.rs,vectors.rs,bp.rs,adaptor.rs,crash.rs,reorg.rs,height_lock_cover.rs,privacy.rs}

# 24. Apêndice C — Ameaças e controles

| Ameaça | Ativo | Controle preventivo | Detecção/recuperação |
| --- | --- | --- | --- |
| Nonce reuse | share/chave | vault monotônico e consume-before-export | crash tests; fail-closed |
| Rogue share/key | fundos | commit/reveal + PoK + ordem fixa | invalid PoK; abort |
| Last mover | unbiased rounds | commitments antes de reveals | transcript evidence |
| Template substitution | fundos | template hash em nonce/challenge | mismatch/abort |
| Coordinator malicioso | proof/tx | verificação bilateral independente | recusar ReadyToFund |
| Backup antigo | chaves | journal union/max, nonce tombstones | restore audit |
| Reorg | settlement | chain projection separada | rebroadcast/rescan |
| Fee pinning | liveness | CPFP/reserve e limites | runbook/manual bump |
| Recovery leak | blinding total | per-share only; no total recovery | block production gate |
| Network correlation | privacy | E2E/Tor/relay | disclosure/monitoring |
| Baseline transacional falso | fundos/engenharia | G0 1→1 sem mocks e mempool-before-mine | evidência commit-bound; dois revisores |
| Refund classificado por feature rara | privacy | cover HEIGHT_LOCKED em envios comuns antes dos refunds | G-COVER, histograma e classificador held-out |
| Cover escolhe altura futura | disponibilidade/fundos | preflight no validador DOM; somente altura já satisfeita | contador de fallback; STOP-SHIP se houver atraso |
| DL2P contamination | invisibilidade | dependency boundary/CI grep | structural privacy test |
| FFI memory bug | node/wallet | validated arrays, isolated unsafe | subprocess fuzz/sanitizer |

# 25. Apêndice D — Referências e proveniência

## Fontes fornecidas

- DL2P MASTER IMPLEMENTATION PROMPT v1.0 — charter de execução, tracks, freezes e workstreams.

- DL2P-0001 — ativação V3, cabeçalho e commitments de bloco.

- DL2P-0002 — envelope L2 tipado; usado neste documento para demonstrar por que a rota DL2P é pública.

- DL2P-0003 — classificação de fees, share de minerador e burn.

- DL2P-0004 — conservação monetária cross-domain e escrow.

- DL2P-0006 — registry, SMT e máquina de batches.

- DL2P-0008 — deposits, withdrawals, nullifiers e emergency exit.

- DL2P-0009 — atomicidade, undo e reorg.

- Modelos Python rfc0001, 0002, 0003, 0004, 0006, 0008 e 0009, executados como evidência de modelo, não como implementação de produção.

- Resultado temporário fornecido pelo usuário para Bulletproof colaborativa DOM, com proof de 739 bytes e output wire de 872 bytes.

## Referências primárias externas

- Andrew Poelstra, Scriptless Scripts (2017).

- Andrew Poelstra, Using the Chain for what Chains are Good For.

- Blockstream Research, Adaptor Signatures and Atomic Swaps from Scriptless Scripts.

- BIP 327 — MuSig2 for BIP340-compatible Multi-Signatures.

- IACR ePrint 2021/150 — Two-Party Adaptor Signatures From Identification Schemes.

- vault713/grinswap — fluxo multiparte Bulletproof de referência.

# 26. Apêndice E — Payloads binários canônicos V1

Esta seção transforma os tipos de mensagem em layouts implementáveis. Os códigos e tamanhos são PROPOSTOS para freeze; antes de publicação, precisam de vetores cruzados e revisão de compatibilidade. Todos os inteiros são little-endian, todos os arrays têm tamanho exato e qualquer reserved byte diferente de zero é rejeitado.

## E.1 Definição de chain_id

Para impedir replay entre redes que compartilhem nomes ou parâmetros:

chain_id = H_tag(
  "DOM:scriptless-chain-id:v1",
  network_magic_4 || genesis_block_id_32 || consensus_family_version_u16_le
)

O valor vem do chain adapter confiável, não de input do peer. chain_id diferente encerra o decode antes de qualquer operação criptográfica cara.

## E.2 ContractIntentV1 — 352 bytes

| Offset | Bytes | Campo | Validação |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | version | 1 |
| 2 | 2 | contract_kind | enum fechado; V1=WitnessOrTimeout |
| 4 | 32 | chain_id | igual à wallet |
| 36 | 32 | session_id | recomputado do offer |
| 68 | 32 | initiator_id | identidade conhecida |
| 100 | 32 | responder_id | identidade conhecida e diferente |
| 132 | 32 | initiator_nonce | entropia de sessão |
| 164 | 32 | responder_nonce | zero no Offer; não-zero no Accept final |
| 196 | 8 | value_noms | >0 e <=MAX_PROVABLE_VALUE |
| 204 | 8 | refund_height | dentro de policy e acima do tip+margem |
| 212 | 4 | funding_min_confirmations | policy bounded |
| 216 | 4 | claim_safety_margin | > reorg_budget |
| 220 | 8 | max_funding_fee | policy bounded |
| 228 | 8 | max_claim_fee | policy bounded |
| 236 | 8 | max_refund_fee | policy bounded |
| 244 | 32 | claim_payout_hash | hash de payout canônico |
| 276 | 32 | refund_payout_hash | hash de payout canônico |
| 308 | 33 | adaptor_point | SEC1 canônico, não infinito |
| 341 | 1 | recovery_policy | 0=None, 1=ExternalEncryptedShare; 2 bloqueado |
| 342 | 2 | flags | zero na V1 |
| 344 | 8 | reserved | todos zero |

O Offer carrega esse layout com responder_nonce=0. O Accept carrega o layout final com nonce do responder e nenhuma outra alteração não explicitamente aceita. O iniciador compara todos os bytes, campo a campo; não “mescla” estruturas recebidas.

pub const CONTRACT_INTENT_V1_LEN: usize = 352;

impl ContractIntentV1 {
    pub fn decode_exact(bytes: &[u8], local_chain: ChainId) -> Result<Self, WireError> {
        let b: &[u8; CONTRACT_INTENT_V1_LEN] = bytes.try_into()
            .map_err(|_| WireError::NonCanonicalLength)?;
        let mut c = Cursor::new(b);
        let version = c.u16_le()?;
        if version != 1 { return Err(WireError::UnsupportedVersion(version)); }
        let kind = ContractKind::try_from(c.u16_le()?)?;
        let chain_id = ChainId(c.array::<32>()?);
        if chain_id != local_chain { return Err(WireError::WrongChain); }
        // Demais campos em ordem; Cursor::finish() exige offset == 352.
        Self::decode_remaining(version, kind, chain_id, &mut c)
    }
}

## E.3 Offer e Accept

Offer.payload:

intent_draft_352
offer_expiry_height_u64_le          8
capabilities_u64_le                 8
total                             368 bytes

capabilities não ativa semântica: bits desconhecidos são rejeitados na V1. Expiry é policy off-chain e não substitui refund_height.

Accept.payload:

intent_final_352
terms_hash_32
accepted_capabilities_u64_le
total 392 bytes

terms_hash = H_tag(
  "DOM:scriptless-terms:v1",
  intent_final_352 || accepted_capabilities_u64_le
)

A outer signature do Accept autentica os bytes. O iniciador responde com Ack do terms_hash; a fase só avança após as duas assinaturas estarem persistidas.

## E.4 Shares

ShareCommit.payload — 66 bytes:

| Offset | Bytes | Campo |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2 | participant_index |
| 2 | 32 | share_reveal_hash |
| 34 | 32 | excess_share_reveal_hash |

ShareReveal.payload — 199 bytes:

| Offset | Bytes | Campo |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2 | participant_index |
| 2 | 33 | blind_share_point |
| 35 | 33 | blind_pop_announcement |
| 68 | 32 | blind_pop_response |
| 100 | 33 | excess_share_point |
| 133 | 33 | excess_pop_announcement |
| 166 | 32 | excess_pop_response |
| 198 | 1 | reserved = 0 |

O commitment é calculado sobre payload inteiro mais session_id, terms_hash e participant ID. Blind share e excess share podem coincidir apenas se o builder DOM provar que a relação algébrica exige isso; a implementação não assume igualdade.

## E.5 Entropia comum e Bulletproof

BpCommonCommit.payload — 34 bytes:

participant_index_u16_le || entropy_commit_32

BpCommonReveal.payload — 34 bytes antes da cifra de transporte:

participant_index_u16_le || q_i_32

O payload do reveal nunca é gravado no event log plaintext. O message store cifra o envelope completo; logs guardam somente digest e sequence.

BpRoundCommit.payload — 34 bytes:

participant_index_u16_le || round1_reveal_hash_32

BpRound1.payload — 68 bytes:

participant_index_u16_le || T1_i_33 || T2_i_33

BpRound2.payload — 34 bytes:

participant_index_u16_le || tau_x_i_32

Embora tau_x_i seja transportado como scalar de share, deve ser protegido por canal E2E, nunca logado, validado como canônico e zeroizado após agregação/persistência estritamente necessária.

BpFinal.payload é variável e contém exatamente um output DOM canônico:

output_len_u32_le
output_bytes[output_len]           // cap 2 KiB na configuração observada
output_hash_32
bp_statement_hash_32

output_hash é recomputado sobre output_bytes; o decoder DOM normal deve consumir todos os bytes. O receptor extrai commitment/proof, exige 739 bytes matemáticos, verifica capsule policy e executa o verificador existente.

## E.6 Templates e assinaturas

TxTemplateCommit.payload — 160 bytes:

funding_template_hash_32
claim_template_hash_32
refund_template_hash_32
shared_output_hash_32
fee_policy_hash_32

SigNonceCommit.payload — 35 bytes:

purpose_u8 || participant_index_u16_le || nonce_reveal_hash_32

purpose: 1=refund, 2=claim_adaptor, 3=funding, 4=sponsor. Nonces de purposes diferentes pertencem a famílias separadas.

SigNonceReveal.payload — 69 bytes:

purpose_u8 || participant_index_u16_le || R_i1_33 || R_i2_33

PartialSignature.payload — 67 bytes:

purpose_u8
participant_index_u16_le
template_hash_32
partial_scalar_32

AdaptorPreSignature.payload — 162 bytes:

claim_template_hash_32
adaptor_point_T_33
aggregate_nonce_hat_33
scalar_hat_32
transcript_hash_32

FinalRefund.payload e FinalClaim.payload:

tx_len_u32_le
canonical_tx_bytes[tx_len]         // cap por policy; inicialmente 512 KiB
tx_hash_32
template_hash_32

O tx hash e template hash são redundâncias intencionais; ambos são recomputados. Para o claim, extrair t somente depois de a assinatura final passar no verificador DOM e o R ser byte-idêntico ao da pré-assinatura.

## E.7 ReadyToFund, Ack e Abort

ReadyToFund.payload — 260 bytes:

terms_hash_32
transcript_hash_32
shared_output_hash_32
funding_template_hash_32
claim_template_hash_32
refund_template_hash_32
refund_signature_hash_32
adaptor_presignature_hash_32
backup_receipt_hash_32
readiness_flags_u32_le

Todos os bits de readiness_flags obrigatórios na V1 devem ser 1 e bits desconhecidos zero. A mensagem não é um substituto do gate local: cada wallet reconstrói/verifica artefatos antes de assinar ReadyToFund.

Ack.payload — 73 bytes:

acked_sender_id_32 || acked_sequence_u64_le || acked_digest_32 || result_u8

result=0 significa aceito. NACKs usam erros tipados e não avançam transcript.

Abort.payload — variável, máximo 328 bytes:

reason_code_u16_le
last_phase_u16_le
evidence_hash_32
detail_len_u16_le
detail_utf8[0..256]

detail é informativo, valid UTF-8, sem secrets. A razão normativa é reason_code; implementações não tomam decisão de segurança interpretando texto.

# 27. Apêndice F — Schema de storage e transações

O backend pode ser SQLite, LMDB ou banco já usado pela wallet, mas precisa fornecer transação atômica, compare-and-swap lógico e durabilidade configurável. O schema abaixo é uma referência SQL; em KV, cada tabela vira namespace com codec canônico equivalente.

## F.1 Migração inicial

CREATE TABLE scriptless_sessions (
    session_id              BLOB PRIMARY KEY CHECK(length(session_id)=32),
    schema_version          INTEGER NOT NULL,
    revision                INTEGER NOT NULL,
    phase                   INTEGER NOT NULL,
    terms_hash              BLOB NOT NULL CHECK(length(terms_hash)=32),
    transcript_hash         BLOB NOT NULL CHECK(length(transcript_hash)=32),
    irreversible_flags      INTEGER NOT NULL,
    chain_projection_cipher BLOB NOT NULL,
    session_cipher          BLOB NOT NULL,
    created_at_local        INTEGER NOT NULL,
    updated_at_local        INTEGER NOT NULL
);

CREATE TABLE scriptless_messages (
    session_id       BLOB NOT NULL,
    sender_id        BLOB NOT NULL,
    sequence         INTEGER NOT NULL,
    message_digest   BLOB NOT NULL CHECK(length(message_digest)=32),
    ciphertext       BLOB NOT NULL,
    accepted_phase   INTEGER NOT NULL,
    PRIMARY KEY(session_id, sender_id, sequence),
    FOREIGN KEY(session_id) REFERENCES scriptless_sessions(session_id)
);

CREATE TABLE scriptless_nonces (
    nonce_id          BLOB PRIMARY KEY CHECK(length(nonce_id)=32),
    session_id        BLOB NOT NULL,
    participant_id    BLOB NOT NULL CHECK(length(participant_id)=32),
    purpose           INTEGER NOT NULL,
    status            INTEGER NOT NULL,
    bound_digest      BLOB NOT NULL CHECK(length(bound_digest)=32),
    secret_cipher     BLOB,
    public_bytes      BLOB,
    outbound_digest   BLOB,
    nonce_epoch       INTEGER NOT NULL,
    FOREIGN KEY(session_id) REFERENCES scriptless_sessions(session_id)
);

CREATE TABLE scriptless_nonce_tombstones (
    nonce_id          BLOB PRIMARY KEY CHECK(length(nonce_id)=32),
    consumed_status   INTEGER NOT NULL,
    outbound_digest   BLOB CHECK(length(outbound_digest)=32),
    monotonic_epoch   INTEGER NOT NULL,
    tombstone_mac     BLOB NOT NULL CHECK(length(tombstone_mac)=32)
);

CREATE TABLE scriptless_chain_index (
    object_id         BLOB PRIMARY KEY CHECK(length(object_id)=32),
    session_id        BLOB NOT NULL,
    object_kind       INTEGER NOT NULL,
    encrypted_locator BLOB NOT NULL,
    FOREIGN KEY(session_id) REFERENCES scriptless_sessions(session_id)
);

Timestamps locais são UX/diagnóstico e nunca entram em challenges. ciphertext usa AD que inclui chave primária, schema version e revision. Tombstones são MACados por chave separada da chave de session records.

## F.2 Transação de aceitação de mensagem

pub fn accept_message(
    store: &Store,
    raw: &[u8],
    now_local: u64,
) -> Result<Ack, ProtocolError> {
    let decoded = decode_message_exact(raw, &Limits::v1())?;
    decoded.verify_transport_signature()?;

    let mut tx = store.begin_write()?;
    let mut session = tx.session_for_update(decoded.session_id)?;
    session.require_sender(decoded.sender_id)?;

    if let Some(existing) = tx.message_key(
        decoded.session_id,
        decoded.sender_id,
        decoded.sequence,
    )? {
        if existing.message_digest == decoded.digest() {
            return Ok(existing.ack());
        }
        session.fail_closed(ProtocolError::Equivocation)?;
        tx.commit_sync()?;
        return Err(ProtocolError::Equivocation);
    }

    session.require_next_sequence(&decoded)?;
    session.require_previous_transcript(&decoded)?;
    let effect = protocol::validate_message(&session, &decoded)?;
    tx.put_encrypted_message(&decoded, effect.accepted_phase)?;
    tx.apply_effect(&mut session, effect)?;
    session.updated_at_local = now_local;
    tx.compare_and_put_session(session)?;
    tx.commit_sync()?;
    Ok(Ack::accepted(&decoded))
}

Validação é pura antes da escrita. Side effects criptográficos que usam nonce possuem transação dedicada consume-before-export e não são recalculados por accept_message.

## F.3 Restore seguro

1. abrir backup cifrado e validar MAC/schema;
2. importar sessões para namespace temporário;
3. carregar journal/tombstones do dispositivo atual;
4. mesclar tombstones por união; status mais irreversível vence;
5. gerar novo nonce_epoch aleatório;
6. marcar Burned todo nonce cujo estado remoto seja ambíguo;
7. validar hashes de refund/templates/transcript;
8. trocar namespace atomically;
9. rescan da chain antes de qualquer broadcast/signing;

Backup nunca contém uma autorização reutilizável de funding. Depois do restore, funding já autorizado continua em monitoramento, mas qualquer ação nova exige policy/chain reconciliation. Se não for possível provar que um nonce nunca teve public material exportado, ele é queimado.

## F.4 Chaves e AEAD

Separar subchaves:

K_record     = KDF(K_wallet, "DOM:scriptless-store-record:v1" || wallet_id)
K_tombstone  = KDF(K_wallet, "DOM:scriptless-store-tombstone:v1" || wallet_id)
K_backup     = KDF(K_wallet, "DOM:scriptless-store-backup:v1" || backup_salt)

Nunca usar nonce AEAD derivado apenas de revision com chave compartilhada entre sessões. Preferir nonce aleatório de tamanho correto, armazenado junto ao ciphertext, com detector de colisão se o algoritmo exigir. A escolha concreta deve reutilizar primitives auditadas da wallet DOM.

# 28. Apêndice G — API pública do toolkit

Uma API de alto nível impede aplicativos de orquestrar rodadas fora de ordem:

pub trait ScriptlessWallet {
    fn create_offer(
        &self,
        request: CreateWitnessOrTimeout,
    ) -> Result<OutboundMessage, WalletError>;

    fn receive_message(
        &self,
        encoded: &[u8],
    ) -> Result<Vec<WalletAction>, WalletError>;

    fn approve_terms(
        &self,
        session_id: SessionId,
        policy_token: UserApprovalToken,
    ) -> Result<OutboundMessage, WalletError>;

    fn advance(
        &self,
        session_id: SessionId,
    ) -> Result<Vec<OutboundMessage>, WalletError>;

    fn broadcast_funding(
        &self,
        authorization: FundingAuthorization,
    ) -> Result<TxId, WalletError>;

    fn provide_adaptor_witness(
        &self,
        session_id: SessionId,
        witness: SecretScalar,
    ) -> Result<TxId, WalletError>;

    fn broadcast_refund(
        &self,
        session_id: SessionId,
    ) -> Result<TxId, WalletError>;

    fn status(&self, session_id: SessionId) -> Result<PublicStatus, WalletError>;
}

Não expor partial_sign, set_nonce, aggregate_blind ou skip_refund_gate na API de aplicação. Funções de laboratório ficam atrás de feature test-only e não são compiladas em binários de release.

## G.1 Perfil contratual restrito

pub enum ContractProfileV1 {
    WitnessOrTimeout {
        adaptor_point: CompressedPoint33,
        refund_height: u64,
        claim_payout: PayoutPlanV1,
        refund_payout: PayoutPlanV1,
    },
}

Cooperative é apenas um caminho de assinatura dentro do perfil, não um contrato separado. Atomic swap mesma curva compõe dois WitnessOrTimeout com o mesmo statement T, timeout longo/curto e políticas específicas; a composição pertence a um módulo que verifica as duas chains antes de permitir funding.

## G.2 Política de timeout cross-chain

Para duas chains, congelar por aplicação:

long_timeout >= short_timeout
              + confirmation_budget_chain_A
              + confirmation_budget_chain_B
              + worst_case_relay_and_fee_bump
              + reorg_budget
              + operational_margin

O claim deixa de ser considerado seguro em:

claim_safety_deadline = refund_height - claim_safety_margin

Depois desse ponto, a wallet não inicia nova adaptação sem policy explícita, pois claim e refund podem competir. A altura é consenso; wall-clock é somente estimativa de UI.

## G.3 Eventos sem segredos

pub enum WalletEvent {
    TermsAwaitingApproval { session_id: SessionId },
    PeerRoundProgress { session_id: SessionId, phase: PublicPhase },
    FundingReady { session_id: SessionId, amount_display: RedactedAmount },
    FundingConfirmed { session_id: SessionId, depth: u32 },
    ClaimSafetyWindowClosing { session_id: SessionId, blocks: u64 },
    RefundEligible { session_id: SessionId },
    Settled { session_id: SessionId },
    FailedClosed { session_id: SessionId, code: PublicErrorCode },
}

Eventos não incluem peer public key completa, transcript hash, commitment, nonce, adaptor point, value bruto ou tx bytes por padrão. Diagnóstico sensível exige export manual cifrado e aviso explícito.

# 29. Conclusão normativa

O objetivo deste programa não é “adicionar scripts à DOM”. É fornecer ferramentas para que contratos sejam negociados e executados por protocolos criptográficos fora da blockchain e terminem nela como os mesmos objetos que uma transferência comum utiliza.

A Bulletproof colaborativa testada removeu o maior risco de invisibilidade do output compartilhado, mas não é o primeiro gate operacional: antes dela, a DOM deve provar um envio comum 1→1 completo no commit alvo. O trabalho restante é substancial, mas é principalmente engenharia protocolar e operacional rigorosa: adaptor signatures corretas, refund-before-funding, nonces irreversíveis, storage sob crash, reorg, fees, recovery e UX.

Ausência de marcador novo também não basta para o refund. Uma feature existente porém rara continua denunciando a classe contratual; por isso as wallets comuns precisam formar o conjunto HEIGHT_LOCKED por meses antes do primeiro uso real.

A fronteira final é simples e deve permanecer verificável em código:

Se uma mudança exigir flag, tipo, campo, versão, metadata ou verificador específico para “contrato Scriptless”, ela não pertence ao caminho privado V1.

Esse critério preserva a visão que motivou os Scriptless Scripts em Mimblewimble: usar a chain como âncora e liquidação, não como repositório público dos termos do contrato.